Olecko dnia: 2012-06-12

Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku

Wojska Polskiego 12, 19-400 Olecko

e-mail: pzd@powiat.olecko.pl

Tel. (087) 520 22 24  Fax (087) 520 22 25

NIP 847-13-94-600  REGON 790676004

Pismo: PZD.III.342/14/2012/2

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2012-06-06 do Zamawiającego wpłynęła prośba  o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Remont mostu wraz z przebudową elementów konstrukcyjnych przez rzekę Lega w miejscowości Starosty w ciągu drogi powiatowej nr 1828N Nowy Młyn (dr. nr 1909N) - Starosty,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1.W poz. 10 przedmiaru wyszczególnione są roboty  - deskowanie oczepów skrzydełkowych. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o szczegół połączenia oczepu skrzydełkowego                      ze ścianką szczelną.

2. Na rys. 3 - zbrojenie przyczółka, za palami drewnianymi widoczna jest ścianka z desek czy jest ona przewidziana  do rozbiórki?

3. Do jakiego poziomu należy uciąć pale drewniane? Czy pale pierwszego i drugiego rzędu należy obciąć do tego samego poziomu?

4. Jaki jest zakres wbicia ścianki szczelnej - prosimy o wskazanie na rysunkach dokumentacji.

5. Czy posiadają Państwo pozwolenie wodno - prawne na w/w budowę? Prosimy                          o udostępnienie treści dokumentu.

6. Czy zamawiający bierze pod uwagę zamianę grodzic stalowych GZ-4 o długości 6,00m na ścianki innego typu np. Larssen o tej samej długości?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

1. Oczep skrzydełkowy od ścianki szczelnej jest oddylatowany (szczelina 1 cm).

2. Rozbiórka górnej części „opierzenia” tylko w przypadku zupełnej destrukcji drewna.

3. Pale należy obciąć w poziomie obniżonego lustra wody (pkt. 4.2)

4. Zakres wbicia ścianki ustalony zostanie w porozumieniu z Zarządem Melioracji.

5.Nie posiadamy pozwolenia wodno – prawnego na w/w budowę.

6. Zamiana profili grodzic jest możliwa bez wzrostu kosztów.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający