Olecko, dnia 08 września 2014 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: Remont i modernizacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego wraz z wykonaniem skoczni w dal przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku przy ul. Gołdapskiej 27 (działka geod. 17/134)

Ogłoszenie postępowania zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.08.2014, numer ogłoszenia: 280616 – 2014

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer ogłoszenia: 292234 - 2014; data zamieszczenia: 02.09.2014

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423). Zamawiający  przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

W nawiązaniu do poniżej zawartych zapytań oferenta z dnia 29.08.2014 dotyczących realizacji w/w inwestycji informuję:

Wyjaśnienie:

Przedmiotowy przetarg obejmuje wykonanie zadania i zapłatę wynagrodzenia potencjalnemu Wykonawcy w formie ryczałtowej. Forma ta oznacza, że Oferent winien przewidzieć na etapie kalkulacji ceny, wszystkie aspekty wykonania technologii zadania, jak i nakłady pozwalające wykonać to zadanie zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, jaki i przepisami szczególnymi. Zamawiający umieszcza przedmiar jako element pomocniczy dla Oferentów, który ułatwi oszacowania kosztów wykonania inwestycji. Przedmiar ten, jednak nie stanowi i nie będzie stanowił podstawy do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a potencjalnym Wykonawcą inwestycji.

Odpowiedzi na pytania:

- pyt. nr 1 – brama umieszczona pomiędzy słupkami ogrodzenia. O wymiarach 3.0 x 3.0 m

- pyt. nr 2 – Nie przewiduje się montażu furtki

- pyt. nr 3 – Nakłady przyjąć zgodnie z przedmiarem

- pyt. nr 4 – Przyjąć 4 cm. Krotność 0.5 w poz. nr 4 jako analiza indywidualna wskazuje na indywidualne przyjęcie norm pracy sprzętu i robocizny

- pyt. nr 5 – przewidzieć rozbiórkę ław - szczegóły zawarte w wyjaśnieniu na wstępie dokumentu

- pyt. nr 6 – przewidzieć rozbiórkę podbudów - szczegóły zawarte w wyjaśnieniu na wstępie dokumentu

- pyt. nr 7 – przewidzieć wywóz urobku z korytowania  - szczegóły zawarte w wyjaśnieniu na wstępie dokumentu

- pyt. nr 8 – prosimy o montaż 2 belek (skocznia do trójskoku)

- pyt. nr 9 – oszacować koszt metra bieżącego ogrodzenia na podstawie opisu w projekcie - szczegóły zawarte w wyjaśnieniu na wstępie dokumentu

- pyt. nr 10 – przewidzieć wywóz ław i krawężników - szczegóły zawarte w wyjaśnieniu na wstępie dokumentu

- pyt. nr 11 – roboty ziemne wykonać na podstawie dokumentacji technicznej - szczegóły zawarte w wyjaśnieniu na wstępie dokumentu

- pyt. nr 12 – przewidzieć wykonanie ław pod obrzeża w poz. nr 14 przedmiaru - szczegóły zawarte w wyjaśnieniu na wstępie dokumentu

- pyt. nr 13 – należy przewidzieć zakres robót zgodnie z dokumentacją rysunkową - szczegóły zawarte w wyjaśnieniu na wstępie dokumentu

- pyt. nr 14 – należy przewidzieć wykonanie fundamentów o wymiarach 0.3 x 0.3 x 1.0

- pyt. nr 15 – przewidzieć wykonanie wykopów pod fundamenty słupków urządzeń - szczegóły zawarte w wyjaśnieniu na wstępie dokumentu

- pyt. nr 16 – należy przyjąć 64.0 m.b. piłkochwytów

- pyt. nr 17 – należy przewidzieć demontaż latarni oraz roboty związane z przełożeniem kabla oraz studzienki

- pyt. nr 18 – należy przewidzieć wykonanie prac zgodnie z przepisami BHP- szczegóły zawarte w wyjaśnieniu na wstępie dokumentu

- pyt. nr 19 – należy skalkulować wykonanie wykopów pod rury drenarskie - szczegóły zawarte w wyjaśnieniu na wstępie dokumentu

- pyt. nr 20 – skalkulowano w poz. nr 27 przedmiaru

- pyt. nr 21 – kanalizacja deszczowa nie istnieje. Woda odprowadzana na znajdujący się poniżej teren. Szacunkowe ilości KG1 i KG2 wg rys. D1.

- pyt. nr 22 – przewiduje się wyprowadzenie wód rurami PCV średnicy 200mm. Miejsce wylotu ustabilizować przyczółkiem kamiennym lub betonowym dodając korytka betonowe

- pyt. nr 23 – dołączono rysunek

- pyt. nr 24 – należy skalkulować trójniki i zaślepki

- pyt. nr 25 – rzędne dna studzienek przyjąć na podstawie rzędnych w rysunku 1D dodając + 0.30m

- pyt. nr 26 – należy skalkulować roboty ziemne wg rysunków dołączonych w projekcie - szczegóły zawarte w wyjaśnieniu na wstępie dokumentu

- pyt. nr 27 – należy skalkulować roboty podsypkowe wg rysunków dołączonych 
w projekcie - szczegóły zawarte w wyjaśnieniu na wstępie dokumentu

- pyt. nr 28 – należy skalkulować wykonanie 164m2 kostki

- pyt. nr 29 – należy skalkulować roboty związane z obrzeżami zgodnie z przedmiarem. Jedna strona ciągów pieszych została skalkulowana już w boisku.

- pyt. nr 30 – należy skalkulować wykonanie ław obrzeży - szczegóły zawarte 
w wyjaśnieniu na wstępie dokumentu

- pyt. nr 31 – należy skalkulować roboty ziemne wg rysunków dołączonych w projekcie - szczegóły zawarte w wyjaśnieniu na wstępie dokumentu

- pyt. nr 32 – należy skalkulować roboty nasypów wg rysunków dołączonych w projekcie - szczegóły zawarte w wyjaśnieniu na wstępie dokumentu

- pyt. nr 33 – odpowiedź nr 22.

Poniżej pytania Wykonawcy z dnia 29.08.2014 r.

Dotyczy: Remont i modernizacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego wraz z wykonaniem skoczni w dal przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku przy ul. Gołdapskiej 27

Nawiązując do zapisów SIWZ, zwracamy się na podstawie art. 38 prawa zamówień publicznych o wyjaśnienie następujących postanowień i odpowiedź na poniższe pytania :

1.       Prosimy o zamieszczenie opisu lub rysunku dotyczącego bramy. Przedmiar jest pomocniczy, dokumentacja projektowa nie opisuje tego elementu.

2.       Czy furtka też jest w zakresie? Brak informacji w projekcie, w przedmiarze jest tylko brama. Jeżeli tak, prosimy o uzupełnienie dokumentacji i przedmiaru.

3.       Prosimy o potwierdzenie, że ilości robót rozbiórkowych ogrodzeń i nawierzchni asfaltowej są przyjęte prawidłowo. Brak rysunku z planem istniejącego zagospodarowania uniemożliwia weryfikację obmiarów przedmiaru.

4.       Czy zostały wykonane pomiary grubości asfaltu? Przedmiar w pozycji 4 wskazuje na grubość tylko 2 cm, pozycja 7 wywozi już rozebrany asfalt o grubości 4 cm .

5.       Prosimy o dodanie pozycji do przedmiaru dotyczących rozbiórki ław dla krawężników z pozycji 3.

6.       Prosimy o dodanie pozycji do przedmiaru dotyczących rozbiórki podbudów znajdujących się pod rozbieranym asfaltem, oraz zwiększenie o te ilości pozycji 7 i 8.

7.       Prosimy o dodanie pozycji do przedmiaru dotyczących wywozu urobku z korytowania w pozycji 9.

8.       Prosimy o zmianę ilości przedmiaru w pozycji 51. Na rysunku jest jedna belka, przedmiar podaje ilość sztuk 2.

9.       Prosimy o zmianę obmiaru w pozycji nr 5 i 6. Przyjęto wagę 1 metra bieżącego ogrodzenia jako 5 kilogramów. Jest to znacznie zaniżona masa.

10.   Prosimy o zmianę obmiaru w pozycji nr 7 i 8 . Przyjęto wywóz tylko asfaltu, brak ilości związanych z wywozem krawężników i rozebranych ław.

11.   Prosimy o dodanie pozycji  do przedmiaru związanych z wykonaniem robót ziemnych i wywózek zgodnie z załączonym rysunkiem 1M.

12.   Prosimy o dodanie pozycji  do przedmiaru związanych z wykonaniem ław pod obrzeża z pozycji 14 przedmiaru.

13.   Rysunek nr 2M wykazuje dużo większy zakres robót ziemnych i podbudów.  Prosimy o dodanie pozycji do przedmiaru uwzględniające brakującą wysokość przekroju pomiędzy poziomem zdjęcia humusu a warstwami konstrukcyjnymi oraz brakujących nasypów od poziomu zdjęcia humusu już poza nawierzchnią boiska (linia ogrodzenia).  Łączna grubość nawierzchni i podbudów wynosi 35,3 cm, brak robót pomiędzy warstwami konstrukcyjnymi (linia niebieska) a zdjęciem humusu (linia zielona).

14.   Prosimy o zmianę obmiaru w pozycji nr 23. Przyjęto fundamenty 0,3x0,3x1, natomiast rysunek nr 4, 6 i 7 wskazują na dużo większe wymiary fundamentów.

15.   Prosimy o dodanie pozycji  do przedmiaru związanych z wykonaniem wykopów  pod fundamenty z pozycji 23 przedmiaru.

16.   Prosimy o zmianę obmiaru w pozycji nr 24. Przyjęto ilość 60 metrów, natomiast opis pozycji podaje dwa odcinki po 32 metry, w sumie 64 metry.

17.   Na rysunku 1D w powierzchni skoczni i rozbiegu do skoku w dal widnieją dwa słupy oświetleniowe i jedna studzienka. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o roboty związane z przesunięciem słupów i linii kablowych poza obręb boiska i o roboty związane ze zmianą lokalizacji studni.

18.   Prosimy o uzupełnienie działu 5 przedmiaru o wykonanie deskowania ścian wykopów, dla rur drenażowych i zbiorczych z uwagi na wykopy o głębokości większej niż 1,5 metra.

19.   Prosimy o uzupełnienie działu 5 przedmiaru o wykonanie robót zimnych dla rur drenażowych.

20.   Prosimy o uzupełnienie działu 5 przedmiaru o wykonanie zasypki nad rurami drenażowymi i podsypką filtracyjną do wysokości warstw konstrukcyjnych podbudowy pod boiskiem.

21.   Prosimy o zamieszczenie rysunku pokazującego miejsce wpięcia zbieracz z drenażu do kanalizacji deszczowej (plan) oraz o przekrój podłużny. Opis projektu tylko wspomina o projektowanym przykanaliku nie podając szczegółów ilościowych.

22.    Prosimy o zamieszczenie rysunku i uzupełnienie przedmiaru o roboty związane z wyprowadzeniem wód opadowych na przyległy teren.

23.   Na rysunku 1D nie ma zaznaczonych lokalizacji dwóch studzienek. Prosimy o uzupełnienie.

24.   Czy na rysunku 1D kółka na końcach rur drenarskich oznaczają zaślepki i trójniki czy studzienki drenarskie? Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o roboty związane z wykonaniem trójników i zaślepek lub  studzienek.

25.   Prosimy o podanie wykazu elementów, rzędnych dna dla studzienek z pozycji 34 przedmiaru.

26.   Prosimy o dodanie robót ziemnych i wywózek dla działu nr 6 przedmiaru.

27.   Prosimy o dodanie dla działu nr 6 przedmiaru pozycji związanych z warstwą podbudowy z pospółki, zgodnie z rysunkiem 2M.

28.   Prosimy o zmianę ilości pozycji przedmiaru dla powierzchni chodników. Według rysunku nr 2 łączna powierzchnia nawierzchni z kostki to 41,5*3,5+2,5*7,5=145,25+18,75=164,00 m2.

29.   Prosimy o zmianę ilości pozycji przedmiaru dla obrzeży wokół chodników. Według rysunku nr 2 łączna długość obrzeży to 4*2+2,5*2+3,5*2+41,5*2= 103,00 m.

30.   Prosimy o dodanie ław dla obrzeży w pozycji 39 przedmiaru.

31.   Prosimy o dodanie robót ziemnych, wywózek, ław oraz obrzeży dla piaskownicy i rozbiegu do skoku w dal – dział 8 przedmiaru.

32.   Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o roboty związane z wykonaniem nasypów, ich zagęszczeniem, ewentualnym obsianiem.

33.   Prosimy o zamieszczenie rysunku szczegółowego umocnienia nasypu w miejscu wyjść rur przykanalików w skarpę z określeniem powierzchni umocnienia poniżej wylotu skarpy, zabezpieczających ją przed rozmyciem.

Pytania oferenta z dnia 26.08.2014 r. wraz z odpowiedziami

Nawiązując do zapisów SIWZ, zwracamy się na podstawie art. 38 prawa zamówień publicznych o wyjaśnienie następujących postanowień i odpowiedź na poniższe pytania :

1. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odpowiedź:

Nie

2. Prosimy o potwierdzenie, że przypadku napotkania na niewybuchy, niewypały lub obiekty o znaczeniu historycznym, będzie to skutkowało stosownym przedłużeniem terminu wykonania zamówienia, co najmniej o czas, w którym wykonawca nie mógł realizować robót, a w przypadku konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w dokumentacji załączonej do SIWZ na skutek zaistnienia ww. okoliczności, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje żadnego wynagrodzenia dodatkowego.

3. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odpowiedź:

Nie

4. Prosimy o potwierdzenie, że cena ryczałtowa, o której mowa w projekcie umowy pozostaje stała w zakresie robót ujętych w dokumentacji załączonej do SIWZ, natomiast nie obejmuje robót tam nieprzewidzianych, a ponadto, iż obowiązek uwzględnia w wynagrodzeniu wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy dotyczy wyłącznie kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji, nie obejmuje zaś kosztów niemożliwych do przewidzenia na etapie oferowania, w szczególności wynikających z błędów/braków od wskazanych w dokumentacji warunków gruntowych, wodnych, archeologicznych, ujawnia się nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych instalacji podziemnych itp., oraz że w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.

Zwracamy uwagę, iż chociaż zgodnie z art. 632 k.c. "Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac", to jednak należy pamiętać, iż rozmiar i koszt prac, o których mowa w treści i tego przepisu, dotyczy wyłącznie rozmiaru prac ujętych w dokumentacji przetargowej oraz kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji oraz odbytej wizji lokalnej, nie obejmuje zaś kosztów robót, których wykonanie okazało się konieczne w celu realizacji przedmiotu zamówienia wskutek zaistnienia okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia. Rozszerzenie zakresu zamówienia o roboty nieprzewidziane w dokumentacji projektowej lub koszty niemożliwe do wyceny na etapie oferowania byłoby sprzeczne z art. 140 ust. 3 Pzp w związku z art. 58 § 1 KC, jako wykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia w SIWZ. Prace nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie stanowią, bowiem przedmiotu zamówienia objętego ceną oferty.

Zwracamy uwagę, że na etapie oferowania żaden wykonawca nie ma możliwości zweryfikowania dokumentacji projektowej i terenu budowy w takim stopniu, aby móc ocenić jej prawidłowość i brak ewentualnych błędów, które mogą ujawnić się dopiero w toku realizacji robót, jak również nie ma obiektywnej możliwości i wykluczenia wystąpienia nieprzewidzianych warunków terenu budowy. W związku z powyższym, wycena wszelkich utrudnień, które mogą zajść w toku realizacji umowy nie jest możliwa. Zobowiązanie Wykonawcy do uwzględnienia w cenie, (bo do tego de facto sprowadza się postanowienie o braku dodatkowego wynagrodzenia) wszelkich utrudnień związanych z realizacją zadania byłoby sprzeczne z art. 140 ust. 3 Pzp w związku z art. 58 § 1 KC, jako wykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia w SIWZ. Powyższe stanowisko znajduje odzwierciedlenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej ( np. w wyroku w sprawie KIO/UZP 184/10), która stwierdziła jednoznacznie, że przerzucanie na wykonawcę całego ryzyka gospodarczego wynikającego z błędów i braków dokumentacji projektowej jest niedopuszczalne. W powyższym wyroku Izba stwierdziła m.in., iż ryczałt nie może obejmować tego, czego zamawiający nie przewidział w dokumentacji projektowej, a także tego, czego nie można było przewidzieć na etapie przygotowania oferty, są bowiem przesłanki do udzielenia zamówienia w trybie art.. 67 ust. 5 ustawy Pzp na roboty dodatkowe.

Odpowiedź:

Nie, cena ryczałtowa obejmuje wykonanie zamówienia, a wszelkie okoliczności, które nastąpią w trakcie realizacji zamówienia są ryzykiem wykonawcy i nadmieniamy, że okoliczności zawarte w art. 632 Kodeksu cywilnego są okolicznościami wyjątkowymi i podwyższenie wynagrodzenia może dokonać tylko i wyłącznie sąd.

5. Czy w przypadku wystąpienia w projekcie wykonawczym nielogicznych lub błędnych rozwiązań, które da się zastąpić innym, lepszym z punktu widzenia użytkowego rozwiązaniem technicznym. Zamawiający weźmie pod uwagę takie rozwiązanie czy bez względu na wszystko Wykonawca ma wykonać pracę zgodnie z projektem?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rozwiązania zamienne w zakresie podbudów oraz sposobu prowadzenia prac budowlanych. Niedopuszczalne są jednak zmiany dotyczące rozwiązania nawierzchni odbiegających 
od wymagań niezgodnych z normą PN – EN 14877:2014-02

6. Wnosimy o uznanie daty zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru jako równoznacznej z terminem wykonania przedmiotu umowy. W przypadku wykonania przedmiotu umowy, powyższy zapis daje możliwość w trakcie spisywania protokołu odbioru końcowego uznania umowy za wykonaną w wyznaczanym terminie oraz pozwala na uniknięcie zarzutu zwłoki wykonawcy w sytuacji, gdy rzeczywistym powodem przekroczenia terminu są czynności odbioru albo odraczanie odbioru pod bezzasadnym zarzutem istnienia wad lub usterek wykonanych robót lub nieobecności przedstawicieli komisji.

Podobne stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 18 kwietnia 2013  roku (sygn. I FSK 943/12) - Wykonanie usługi następuje w momencie faktycznego zakończenia prac i zgłoszenia tego faktu inwestorowi z wezwaniem go do odbioru prac. Natomiast samo sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego stanowi jedynie potwierdzenie wykonania usługi.

Odpowiedź:

Nie

7. Prosimy o wprowadzenie do SIWZ i projektu umowy poniższych zapisów lub ich części, których wprowadzenie nie będzie stanowiło naruszenia art. 144 Prawo zamówień publicznych. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.

A. Zmiana terminu i zakresu realizacji przedmiotu umowy

1. zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w szczególności:

a) klęski żywiołowe;

b) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób 
i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: temperatury powietrza poniżej 0,0 C, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn

c) budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), śniegu, gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi

d) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób 
i sprawdzeń zgodnie z technologią przewidzianą przez producentów

e) niewypały i niewybuchy;

f) wykopaliska archeologiczne;

g) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe , warunki gruntowe itp.);

h) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty itp.)

i) wykonanie robót dodatkowych lub uzupełniających wpływających na termin wykonania zamówienia podstawowego.

2. zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:

a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego;

b) wstrzymanie robót przez Zamawiającego;

c) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;

3. zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności:

a) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.;

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów 
w dokumentacji projektowej

c) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac, w szczególności:

- brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren budowy spowodowany awariami, remontami lub przebudowami dróg dojazdowych

- protesty mieszkańców

- przerwa w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

B. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia

1. zmiany technologiczne, w szczególności:

a) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych;

b) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych;

d) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub

materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa

C. Zmiany osobowe

1. zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane;

2. zmiana osób, przy pomocy których Zamawiający realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane

3. zmiana podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego - dysponującego co najmniej porównywalnym doświadczeniem, potencjałem technicznym i osobowym;

4. rozszerzenie lub zmniejszenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w  ofercie wykonawcy, o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy,

D. Pozostałe zmiany

1. siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

2. zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian w zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu;

E. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:

1.zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec podwykonawców);

2.zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami;

3. udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych Powyższy katalog zmian wprowadzony uchroni zamawiającego od naruszenia przepisów PZP w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności , które w trakcie realizacji mogą wystąpić. Zamawiającym będzie uprawniony do skorzystania z powyższych zapisów a nie zobowiązany do ich zastosowania.

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza zmiany w umowie dotyczący części pkt A.1  bez uwzględnienia ppkt. e, h, i, oraz zamawiający akceptuje tylko zapisy pkt E.

8. Prosimy o uwzględnienie poniższych kar umownych w projekcie umowy:

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia należnego wykonawcy w wysokości 0,25% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienie, licząc od upływu ustalonego terminu na zapłatę, - za opóźnienie w przystąpieniu do odbioru w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu ustalonego terminu na przystąpienie do odbioru dokonanie odbioru,

- za opóźnienie w przekazaniu placu budowy przez Zamawiającego w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu ustalonego terminu na przekazanie placu budowy

- z tytułu nieuzasadnionego przedłużania czynności odbioru w wysokości 5% wynagrodzenia

umownego brutto

- za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia

umownego brutto

Jeśli Zamawiający obniży kary dla Wykonawcy to analogicznie także proszę o uwzględnienie dla Zamawiającego.

Odpowiedź:

Nie

9. Prosimy o zmniejszenie wysokości kar umownych, o których mowa w § 12 ust. 2 projektu umowy:

- lit. a z 0,25% na 0,01%

- lit. b z 0,5% na 0,01%

- lit. c z 5% na 0,5%

- lit. d z 10% na 5%

Zarówno zgoda na uwzględnienie kar umownych (z pyt. 8), jak i zgoda na zmniejszenie kar umownych (z pyt. 9) zrównoważą prawa i obowiązki stron.

Kary, o których mowa wyżej są zbyt wysokie, np. kilka dni zwłoki nie zawsze zawinione przez wykonawcę narazi wykonawcę na ogromne straty oraz prowadzą do drastycznej nierówności stron stosunku cywilno-prawnego tym bardziej, iż w zapisach umownych brak jest określenia jakichkolwiek kar za czynności zawinione przez Zamawiającego, które powinny być miarkowane dla obu stron.

Kilka dni zwłoki zarówno w przekroczeniu terminu realizacji jak i w usunięciu wad może skutkować zajęciem całego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Jak wskazał SN w wyroku z 14.05.2002 r. (VCKN 357/00, LEX 55513): „Zakres odpowiedzialności z tytułu kary umownej pokrywa się z zakresem ogólnej odpowiedzialności dłużnika określonej w art. 471 kc., od określonego w tym przepisie odszkodowania, kara umowna różni się tylko tym, że - jak wynika z art. 484 ust.1 kc. - bez względu na wysokość szkody". Zatem „kara umowa - jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna - tracąc charakter surogata odszkodowania (art. 481 ust, 1 kc.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela (wyrok SN z 17.03.1988, IV CR 58/88, LEX 8867).

Odpowiedź:

Nie

10. Wnosimy o wprowadzenie dodatkowych zapisów do projektu umowy:

Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy (oprócz przypadków określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego) w przypadku, gdy Zamawiający:

- nie uregulował w terminie wskazanym w umowie zobowiązań finansowych wobec Wykonawcy

- bez uzasadnionych powodów przedłuża proces przekazania placu budowy lub odbioru przedmiotu umowy

- odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru,

- zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

Odpowiedź:

Nie

11.

Czy Zamawiający naliczy kary umowne określone w par 17 ust 9 pkt a)b)c)d) od kwoty należnego wynagrodzenia dla podwykonawcy ?

Odpowiedź:

Zgodnie z §17 ust. 9 projektu umowy w przypadku podwykonawstwa Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne.

12.Prosimy o zmianę w projekcie umowy kar za opóźnienie na kary za zwłokę. Opóźnienie i zwłoka oraz związane z nimi skutki dla stron umowy regulują przepisy kodeksu cywilnego. Określeń tych nie należy używać zamiennie. Uprawnienia strony dotkniętej zwłoką bądź tylko opóźnieniem znacznie się różnią. W obu przypadkach mamy do czynienia z nieterminowością wykonania przyjętych zobowiązań wynikających np. z umowy. Jednak zwłoki, czasem nazywanej opóźnieniem kwalifikowanym, dopuszcza się tylko ten dłużnik, który nie wykonał umowy w terminie z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność, czyli od niego zależnych, w przeciwieństwie do tzw. opóźnienia zwykłego, które następuje już wówczas, gdy termin nie zostanie dotrzymany z przyczyn niezależnych od opóźniającego się.

Odpowiedź:

Nie

13. Poniżej pragniemy wskazać nieścisłości w dokumentacji projektowej oraz SIWZ w zakresie nawierzchni poliuretanowej oraz zaproponować rozwiązanie mające na celu ujednolicenie wymagań w zakresie parametrów oraz katalogu dokumentów składanych celem potwierdzenia jakości nawierzchni poliuretanowej koniecznych do złożenia wraz z ofertą.

a. Zamawiający w rozdziale VI ust. 3 pkt d) żąda od wykonawców złożenia do oferty:

- zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym.

- badania na zawartość metali ciężkich wg normy DIN SPEC 18035-6.

Czy Zamawiający żąda złożenia dokumentów, o których mowa wyżej dotyczących nawierzchni poliuretanowej?

b. Co Zamawiający rozumie przez „zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym”? Prosimy o wykaz konkretnych dokumentów, aby każdy z potencjalnych wykonawców miał pełną wiedzę i świadomość wymagań Zamawiającego.

c. Czy zgodnie z Szczegółową Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz Projektem Budowlano-Wykonawczym, Zamawiający żąda od wykonawców złożenia wraz z ofertą:

- karty technicznej oferowanej nawierzchni potwierdzonej przez jej producenta

- atestu PZH dla oferowanej nawierzchni

- autoryzacji producenta nawierzchni syntetycznej, wystawionej dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta nawierzchnię?

d. Zamawiający w punkcie 6 Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych poinformował, iż dopuszcza nieznaczne odchyłki w wartościach poszczególnych elementów, które przedstawione są w tabeli w załączniku nr 1 do STWiORB. Takie sformułowanie jest niedopuszczalne, ponieważ każdy z potencjalnych wykonawców będzie inaczej interpretował słowo „nieznaczne odchyłki”. W interesie Zamawiającego jest określenie minimalnych wartości parametrów nawierzchni poliuretanowej.

PROPOZYCJA:

W związku powyżej wymienionymi wątpliwościami oraz wynikającej z naszej analizy wiedzy, że obecnie podanych wymagań nie spełnia żadna z nawierzchni poliuretanowych co spowodowało brak ofert w pierwszym przetargu proponujemy całkowicie usunąć z dokumentacji projektowej oraz SIWZ wszystkie wymagania dot. nawierzchni poliuretanowej oraz wszystkie wymagane obecnie dokumenty z zakresu nawierzchni poliuretanowej i zastąpić je poniższymi wymaganiami:

W zakresie żądanych parametrów nawierzchni poliuretanowej:

Opis nawierzchni syntetycznej poliuretanowej NATRYSKOWEJ typu „Spray”, instalowanej na podbudowie elastycznej typu ET.

1. Charakterystyka nawierzchni:

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubości warstwy 13 mm – na podbudowie z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego połączonego lepiszczem poliuretanowym typu ET. Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, służy do pokrywania nawierzchni bieżni lekkoatletycznych, sektorów i rozbiegów konkurencji technicznych zawodów la., boisk wielofunkcyjnych, szkolnych oraz placów rekreacji ruchowej. Posiada Certyfikat IAAF 1 Class, który uzyskiwany jest w wyniku badań już zainstalowanych na obiekcie nawierzchni (certyfikat ten gwarantuje najwyższą jakość w przeciwieństwie do certyfikatów uzyskiwanych w ramach wyłącznie badań laboratoryjnych), Atest Higieniczny PZH, Rekomendację ITB, spełnia wymagania normy PN-EN 14877. Nawierzchnia składa się z dwóch warstw elastycznej (nośnej) i użytkowej. Warstwa nośna to mieszanina granulatu gumowego SBR i lepiszcza poliuretanowego. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Tak wykonaną warstwę należy pokryć warstwą użytkową, którą stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynność tą wykonuje się poprzez natrysk mechaniczny (przy użyciu specjalnej natryskarki np. firmy SMG). Grubość warstwy użytkowej 2-3mm. Po całkowitym związaniu mieszaniny są malowane linie farbami poliuretanowymi metodą natrysku. Nawierzchnia powinna mieć parametry mieszczące się w przedziałach opisanych w tabeli poniżej:

Tabela nr

| Wydłużenie przy zerwaniu | 48-50% |
| --- | --- |
| Wytrzymałość na rozciąganie | 1.05-1.10 N/mm2 |
| Wytrzymałość na rozdzieranie | 140-150 N |
| Zmiana wymiarów po działaniu temperatury 600C | 0,001 – 0,02% |
| Odporność na zużycie (ścieranie), utrata masy po 1000 cyklach badawczy | 1.1 – 1.2 g |
| Przyczepność do podkładu elastycznego ET | ≥ 0,55 MPa |
| Amortyzacja – redukcja siły w temp. 23oC | 36-38% |
| Współczynnik tarcia kinetycznego (nawierzchnia sucha) (nawierzchnia mokra) | 0,50 - 0,55 0,30 – 0,35 |

Nawierzchnia powinna być przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystających z niej, a zawartość związków chemicznych powinna być nie większa niż opisana w tabeli poniżej:

Tabela nr 2

| Parametr | wartości w mg/l |
| --- | --- |
| DOC- po 48 godzinach | ≤ 7 |
| ołów (Pb) | < 0,005 |
| kadm (Cd) | < 0,0005 |
| chrom (Cr) | < 0,005 |
| chrom VI (CrVI) | < 0,008 |
| rtęć (Hg) | < 0,0002 |
| cynk (Zn) | ≤ 0,8 |
| cyna (Sn) | < 0,005 |

W zakresie żądanych dokumentów nawierzchni poliuretanowej:

2. Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni, które Wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty:

Certyfikat IAAF Class 1 dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchniowego zgodny z żądaną grubością nawierzchni bieżni, Rekomendacja ITB lub wyniki innego niezależnego akredytowanego przez IAAF laboratorium potwierdzające spełnienie parametrów wymaganych w Tabeli nr 1 powyżej,

Atest Higieniczny PZH lub równoważny,

Aktualne badania na zgodność z PN-EN 14877 potwierdzające pozostałe niewyszczególnione powyżej parametry, Autoryzacja producenta systemu upoważniająca do instalacji konkretnej nawierzchni poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji, Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzająca spełnienie wyspecyfikowanych wymagań technologicznych, Badania na zgodność z ochroną środowiska naturalnego wykonane przez niezależne akredytowane przez IAAF laboratorium potwierdzające wymagane minimalne zawartości metali ciężkich wyszczególnionych w tabeli nr 2  Próbka oferowanej nawierzchni poliuretanowej wielkości min. 10 x 10 cm,

W zakresie opisu do projektu nawierzchni poliuretanowej oraz podbudowy:

3. Charakterystyka podbudowy i konstrukcja nawierzchni:

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podłużnymi i poprzecznymi, odchyłki mierzone łatą o dł. 4 m. nie powinny być większe niż 8 mm. Podłoże powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych ,kurzu, błota, piasku itp. Nie może być zaolejone ( plamy należy usunąć).

Przekrój przez podbudowę:

- drenaż wewnętrzny z sączków PVC w otulinie syntetycznej i obsypce ze żwiru filtracyjnego

w rozstawie co 5m, sączek zbierający, studzienka rewizyjna, podłączenie do instalacji deszczowej na odległość max 50m (opcjonalnie).

- grunt rodzimy

- piasek grubości 10 cm

- tłuczeń - kruszywo frakcji 31,5/63 grubości 12 cm

- kliniec – kruszywo frakcji 0-31,5 grubości 8 cm

- warstwa nośna „elastyczna” ET - przepuszczalny podkład elastyczny: granulat i ścier gumowy ze żwirem kwarcowym z lepiszczem poliuretanowym. Grubość całkowita podkładu: 3,5 cm

- nawierzchnia poliuretanowa grubości 1,3 cm

ET - wykonanie warstwy nośnej - „elastycznej” grubości 3,5 cm:

Składa się ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm, połączonego lepiszczem poliuretanowym, jednoskładnikowym z żwirem kwarcowym. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze, w stosunku wagowym 100:21. \

Podbudowę należy oddzielić od pozostałych elementów terenu za pomocą obrzeży betonowych 100x30x8cm ustawianych na ławie betonowej z betonu B10 z oporem lub odwodnieniem liniowym (na krawędziach spadków). Na powierzchni boiska należy wyprofilować spadek o wartości max 1,0%.

Zniesienie obecnie wyspecyfikowanych wymagań i zastąpienie ich powyżej proponowanymi i „przeklejonymi” słowo w słowo z większości przetargów dot. budowy/remontu boisk wielofunkcyjnych, spowoduje ujednolicenie wymagań oraz otworzy na udział w walce o zamówienie czołowych europejskich producentów poliuretanów co w obecnym brzmieniu SIWZ i dok. proj. jest niemożliwe.

Odpowiedź:

Powierzchnia poliuretanowa powinna spełniać wymagane parametry, które są zawarte w dokumentacji przetargowej. Zamawiający przez „zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym” rozumie zaświadczenie z niezależnego akredytowanego laboratorium uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym. Produkt winien posiadać badania na zgodność z normą PN-EN 14877:2014-02,

EN-14877:2013 oraz aprobatę techniczna ITB, lub rekomendacje techniczna ITB, lub wynik badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe. Pozostałe wymagania dotyczące posiadania niezbędnych dokumentów przedstawiają się w następujący sposób:

• Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta,

• Atest PZH dla oferowanej nawierzchni,

• Autoryzacja producenta nawierzchni syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

Informujemy, że należy dodatkowo przedłożyć badania na zawartość metali ciężkich według normy DIN SPEC 18035-6.

14. Czy zgodnie z punktem 2 Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, nawierzchnia poliuretanowa ma być na całej powierzchni jednokolorowa czerwona czy zgodnie z punktem 2.1 Projektu Budowlano-Wykonawczego ma być dwukolorowa (czerwona główna + niebieska – RAL 5003 (boisko do piłki ręczne))?

Odpowiedź:

Nawierzchnia na całej powierzchni ma być jednokolorowa – czerwona.

15. Czy w celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia Zmawiający będzie wymagał, aby wykonawca samodzielnie wykonał istotny element, jakim jest wykonanie nawierzchni poliuretanowej?

Odpowiedź:

Dopuszcza się, żeby generalny wykonawca miał podwykonawców.

Marzanna Pojawa – Grajewska

Dyrektor

Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych

w Olecku