ZAŁĄCZNIK DO UMOWY NR  ……/PZD/2013 z dnia……………………

ZAKRES ZADAŃ I OBOWIĄZKÓW

- INFORMACJE PODSTAWOWE

  - Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .

  - Strona Zamawiająca:

Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku, ul. Wojska Polskiego 12, NIP 847-13-94-600,  REGON 790676004.

- CELE PROJEKTU

  - Szczegółowe cele umowy:

Zapewnienie właściwego nadzoru inwestorskiego poprzez:

- zapewnienie właściwego nadzoru technicznego nad realizacją robót zadania p.n.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1857N dr. woj. nr 655 - Orłowo - Wronki - Połom - Straduny (dr. kraj. nr 65) etap II - budowa drogi na odcinku od km 17+000,00 do km 20+426,26 w oparciu o projekt budowlany i umowę zawartą                 z Wykonawcą robót;

- zapewnienie właściwego nadzoru w ramach rozliczenia finansowego realizacji robót zadania p.n.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1857N dr. woj. nr 655 - Orłowo - Wronki - Połom - Straduny (dr. kraj. nr 65) etap II - budowa drogi na odcinku od km 17+000,00 do km 20+426,26 w oparciu o projekt budowlany i umowę zawartą z Wykonawcą robót.

- ZAKRES PRAC

  - 3.1.         Ogólny opis działań

Wymieniony, w punkcie 2.1 niniejszego Zakresu Zadań i Obowiązków, cel umowy, realizowany będzie na drodze powiatowej nr 1857N dr. woj. nr 655 - Orłowo - Wronki - Połom - Straduny (dr. kraj. nr 65) na odcinku od km 17+000,00 do km 20+426,26                   w powiecie oleckim na terenie Gminy Świętajno województwa warmińsko-mazurskiego.

Usługa będzie miała charakter zapewnienia właściwej realizacji i właściwego rozliczenia finansowego na każdym etapie prowadzonych robót budowlanych.

  - 3.2.         Działania szczegółowe

3.2.1. Lista zadań:

- reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

- sprawdzenie jakości wykonywanych robót i wybudowanych wyrobów budowlanych,           a szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych                        i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych oraz przygotowanie i udział                     w czynnościach odbioru gotowego obiektu budowlanego;

- potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy;

- szczegółowy zakres obowiązków w ramach punktu 3.2.1. a), b), c) i d) zawarty             w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, będącej integralną częścią dokumentacji budowlanej na zadanie p.n.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1857N dr. woj. nr 655 - Orłowo - Wronki - Połom - Straduny (dr. kraj. nr 65) etap II - budowa drogi na odcinku od km 17+000,00 do km 20+426,26.

- sporządzanie raportów i przedstawianie Pracownikowi merytorycznie odpowiedzial-nemu za projekt, w formie i zakresie określonym w pkt. 5.1;

- sporządzenie raportu końcowego w formie sprawozdania z wykonanych czynności;

- wykonywanie innych czynności zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane ( Dz. U. 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.).

- LOGISTYKA I CZAS

4.1.           Lokalizacja projektu:

Droga powiatowa nr1857N dr. woj. nr 655 - Orłowo - Wronki - Połom - Straduny (dr. kraj. nr 65) na odcinku od km 17+000,00 do km 20+426,26 w powiecie oleckim na terenie Gminy Świętajno województwa warmińsko-mazurskiego.

  - Czas trwania projektu:

Przewidywany czas trwania umowy: do 29 sierpnia 2014r.

- RAPORTOWANIE

5.1.          Wymagania odnośnie raportowania:

Raport końcowy  winien zawierać istotne dane dotyczące robót budowlanych oraz zakres  i postęp robót, przedstawienie zaangażowania sił i środków wykonawcy robót oraz zaangażowania finansowego. Ponadto Wykonawca będzie informował o przebiegu realizacji zadania, występujących trudnościach oraz zagrożeniach. Raport Końcowy musi być złożony na koniec okresu wykonywania działań.

  - Przedłożenie i zatwierdzenie raportu:

Pracownikiem Merytorycznym odpowiedzialnym za projekt w imieniu Strony Zamawiającej będzie inż. Dariusz Kozłowski, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg       w Olecku, 19-400 Olecko, ul. Wojska Polskiego 12, tel. (087) 520 22 24, fax (087) 520 22 25, e-mail pzd@powiat.olecko.pl.

Raport powinien być sporządzony w dwóch kopiach w języku polskim i adresowany na adres jak wyżej.