UCHWAŁA NR XXV/182/04

RADY POWIATU W OLECKU

Z DNIA 28 grudnia 2004 r.

w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji przy udziale innych jednostek

samorządowych

Na podstawie art. 4 ust. l pkt 6 i art. 12 pkt 8 lit h ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym ( Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zmian.) oraz na podstawie art. 6 i art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U z 2000 r. Nr 71, poz. 838 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1.

- Przystępuje się do realizacji wieloletniej inwestycji pod nazwą „ Przebudowa drogi powiatowej nr 40457 Kukowo-Zajdy-Dudki w km 4+580-km 7+780, długości  3,2 km”.

- Termin realizacji powyższej inwestycji: lata 2005-2006.

- Wartość kosztorysowa  inwestycji  wynosi 941 480 zł.

§2.

- Wartość nakładów inwestycyjnych  do poniesienia w roku  2005  ustala się na kwotę 291 480 zł.

- Inwestycja finansowana będzie ze środków budżetu powiatu , ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych oraz ze środków budżetu Gminy Olecko.

§ 3.

Rada Powiatu upoważnia Zarząd Powiatu do zawarcia porozumienia z Gminą Olecko na współfinansowanie  inwestycji, o której mowa w  § l pkt l.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
	Wacław Sapieha

Uzasadnienie

Inwestycja p.n. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 40457 Kukowo-Zajdy-Dudki w km 4+580-km 7+780, długości  3,2 km" zostanie zgłoszona w 2005 roku (gdy będzie nabór wniosków) do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Powiatu Oleckiego oraz Planem Rozwoju Lokalnego Powiatu Oleckiego. Planowany termin realizacji inwestycji lata 2005-2006. W przypadku zaakceptowania projektu inwestycji przez Panel Ekspertów, Regionalny Komitet Sterujący, Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz podpisania umowy z Wojewodą Województwa Warmińsko-Mazurskiego przewiduje się finansowanie inwestycji w roku 2005 w sposób następujący:

- Ze środków budżetu powiatu w wysokości 36 435 zł.

- Ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w wysokości 218 610 zł.

- Ze środków budżetu Gminy Olecko w wysokości 36 435 zł.

- Wartość inwestycji w roku 2005 wynosi 291 480 zł.

Całkowita wartość inwestycji w latach 2005-2006 wynosi 941 480 zł. W chwili obecnej wykonywany jest projekt budowlany na w/w inwestycję.