P R O T O K Ó Ł   NR 18/07

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olecku
odbytego 11 lipca 2007r. w Starostwie Powiatowym w Olecku

Posiedzenie Zarządu Powiatu otworzył i prowadził Przewodniczący Zarządu
– Stanisław Lucjan Ramotowski W obradach udział wzięli 3-ej członkowie zarządu
(w posiedzeniu nie uczestniczył członek zarządu – Krzysztof Locman – urlop wypoczynkowy) lista obecności w załączeniu – zał. nr 1.

W posiedzeniu uczestniczyli również: Sekretarz Powiatu – Edward Adamczyk, Prezes Spółki OLMEDICA w Olecku – Katarzyna Mróz, Inspektor nadzoru – Jan Makowski, Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa – Krzysztof Wojciechowski, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji – Krystyna Wiszniewska, Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości – Czesław Krasowski, Naczelnik Wydziału Środowiska i Rolnictwa – Romualda Kalejta.

Starosta przedstawił porządek obrad po zmianach, który przedstawia się następująco:

- Realizacja wniosków i postanowień z 26 czerwca 2007r.

- Informacja z wykorzystania Funduszu Gospodarki Zasobu Geodezyjnego za
I półrocze 2007 roku.

- Omówienie potrzeby wykonania robót dodatkowych na inwestycji „Przebudowa
i modernizacja Szpitala Powiatowego w Olecku”

- Sprawy bieżące

- Wolne wnioski.

- Przyjęcie protokołu z posiedzenia zarządu z 26 czerwca 2007r.

Zarząd przyjął powyższy porządek jednogłośnie.

Ad. 1

Sekretarz Powiatu przedstawił realizację wniosków i postanowień z posiedzenia zarządu z 26 czerwca 2007r.

Uwag do powyższej informacji nie zgłoszono.

Zarząd w wyniku głosowania za-4 przyjął realizację wniosków i postanowień.

Ad. 3

Starosta przywitał przybyłych na posiedzenie zarządu Prezesa Spółki OLMEDICA w Olecku – Katarzynę Mróz, Inspektora Nadzoru – Jana Makowskiego oraz Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa – Krzysztofa Wojciechowskiego.

Starosta przedstawił informację Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa dotyczącą zestawienia kosztów – kosztorysy na roboty dodatkowe wynikłe w trakcie realizacji budowy – Szpitala Powiatowego w Olecku. Poinformował, że wystąpiły różnice w ilościach robót pomiędzy stwierdzonym stanem do wykonania a ujętym w kosztorysach ofertowych. Dodatkowo w wyniku dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów w zakresie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz robót nie ujętych w kosztorysach ofertowych.

Dodatkowe roboty to:

roboty budowlane - 272.447,38 zł

roboty sanitarne – 655.292,63 zł

roboty elektryczne – 576.515,36 zł

Ogółem netto 1.504.255,37 zł

Ogółem brutto 1.835.191,55 zł

Starosta dodał, że wartość inwestycji – kontrakt brutto to kwota 6.771.753,03 zł, natomiast roboty dodatkowe stanowią 20% kontraktu i wynoszą 1.354.350,60 zł brutto

Ponadto przedstawił trzy możliwości z których uzyskane środki można byłoby przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych z robotami dodatkowymi:

- „poszukać” inwestora na sprzedaż 40% wartości szpitala

W związku z powyższym zarząd zobowiązał Prezesa Spółki OLMEDICA do zainteresowania się powyższą sprawą. Atutem jest to, że szpital funkcjonuje przez ostatnie
4 lata bez długów, dysponuje doświadczona kadrą lekarską itp.

- sprzedaż działki 17/99 położonej na terenach byłego Gospodarstwa Pomocniczego przy ZSLiZ z przeznaczeniem pod budownictwo wysokie.

W związku z powyższym zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Geodezji
i Nieruchomości do przystąpienia do wyceny działki 17/99 położonej na terenach byłego Gospodarstwa Pomocniczego przy ZSLiZ.

- sprężyć się w przekazaniu Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego „Dworek Mazurski” dla miasta Olecko. Starosta poinformował, że w chwili obecnej nieruchomość jest własnością Skarbu Państwo a w użytkowaniu Komendy Stołecznej Policji. Policja nie może dysponować gospodarstwem pomocniczym zgodnie z propozycjami Ministra Finansów Zyty Gilowskiej.

Wobec powyższego starosta poinformował, że wspólnie z Burmistrzem Miasta Olecko przystąpi do komunalizacji Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego „Dworek Mazurski”
z mienia Skarbu Państwa na mienie gminy Olecko.

Inspektor nadzoru poinformował, że przez dach RKTS-u jak również przez ściany zewnętrzne przedostaje się woda, która w efekcie trafia do sprężarkowni. Uważam, że musimy „znaleźć” jeszcze pewną kwotę na remont tego dachu.

Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa powiedział, że powiat powinien przejąć od likwidatora SP ZOZ protokołem PT nieruchomość jakim jest budynek RKTS-u. Ponadto należy „poszukać” inwestora, który by ten budynek kupił lub dzierżawił.

Starosta powiedział, że co do ewentualnej sprzedaży czy dzierżawy tego budynku należy podejść z rozwagą, ponieważ sprężarkownia powoduje drgania. Wobec tego należy zastanowić się nad tą sprawą.

Inspektor nadzoru powiedział, że jeżli będzie to sprzedaż czy dzierżawna to tylko z przeznaczeniem na cele magazynowe czy garaże. Innej możliwości nie widzę.

W związku z powyższym zarząd zobowiązał Dyrektora OLMEDICA do „poszukiwania” inwestora na dzierżawę pomieszczeń garaży KTS (obecnie użytkuje SP ZOZ w Olecku w likwidacji). Nieruchomość należy przejąć protokołem PT na mienie powiatu
i przekazać w dzierżawę.

Inspektor nadzoru powiedział, że istnieje jeszcze problem z cieknącym wejściem głównym do szpitala. Ponadto w dniu wczorajszym rozmawiałem nt. instalacji pary technologicznej - kwota 220 tys. zł - jest to komora sterylizacyjna główna  Wykonawcą była firma KLIMOR, która do dnia dzisiejszego nie wykonała zamówienia. W związku z tym to zamówienie na tamtym etapie zostało przerwane czyli jest pół komory a połowy nie ma łącznie z automatyką, oprogramowaniem i panelami sterowniczymi. Jak wynika z pisma  firmy Klimor są w stanie dokończyć to po analizie ale dopiera w I lub II kwartale przyszłego roku. to nas nie zadawala, ponieważ musimy oddać szpital do 31.03.2008r. W związku z tym szukaliśmy rozwiązania zastępczego. W związku z tym chcemy przeprowadzić z Firmą Klimor negocjacje w sprawie. Ponadto inspektor nadzoru poinformował, że niektóre elementy wentylacji zostały rozkradzione min. zniknęło część przewodów miedzianych instalacji tlenowej i wykonanej próżni.

Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa do zorganizowania spotkania z przedstawicielami Zakładu Urządzeń Chłodniczych
i Klimatyzacyjnych KLIMOR Sp. z o.o. w Gdyni oraz Wykonawcą Szpitala najpóźniej do dnia 19.07.2007r.

Starosta zwrócił się z prośbą do Dyrektora Spółki OLMEDICA o nawiązanie kontaktu z NEFROMEDICA w sprawie sprzedaży 40% wartości szpitala.

Członek zarządu Andrzej Kisiel zaproponował, aby na posiedzenia zarządu w temacie szpitala zapraszać Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu.

Informacja w sprawie kosztów wykonania robót dodatkowych w szpitalu stanowi załącznik
 nr 2 do niniejszego protokołu zarządu.

Kolejno starosta zapoznał zarząd z opinią Naczelnika Wydziału Architektury
i Budownictwa oraz Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie pisma PLASTIMET
w Ełku dotyczącego dokończenia budowy galerii w Szpitalu Powiatowym w Olecku.

Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa poinformował, że po analizie pisma przesłanego przez PLASTIMET Sp. z o.o. w Ełku uważamy, że kwota 130 tys. zł + VAT jest kwotą nie obejmującą całkowitych kosztów wykonania ściany osłonowej galerii. Proponowana kwota to sugestia zapłaty za stan istniejący ściany osłonowej. PLASTIMET jak wynika z pisma jest skłonny uszczelnić dwa pakiety i nic poza tym. Do wykończenia galerii (ściany, posadzki, oświetlenie, wentylacja) jej ocieplenia i przykrycia należy zabezpieczyć środki finansowe w kwocie ok. 70 tys. zł dodając kwotę brutto ściany osłonowej galerii proponowaną przez PLASTIMET a więc całość zadania (wykonanie galerii) zamknie się kwotę 158.600+70.000 zł =228.600 zł brutto. IINTREX realizujący budowę szpitala wycenił wykonanie ściany  osłonowej w innej technologii, przedstawił kosztorys z którego wynika, że wykona ją za kwotę brutto 107.699,56 zł. Pokrycie + roboty wykończeniowe są ujęte
w kosztorysie ofertowym wykonawcy. W związku z tym należy rozważyć jako docelowe nakazanie demontaży ściany osłonowej galerii przez PLASTIMET Ełk na jej koszt.

Inspektor nadzoru powiedział, że PLASTIMET upiera się, aby zapłacić za dokończenie budowy oraz bieżącą zaległość. Ponadto poinformował, że pakiety są tak wmontowane, że dostęp jest generalnie tylko z zewnątrz. Z chwilą rozszczelnienia czy pobicia parkietu trzeba stawiać rusztowanie w celu jego wymiany czy naprawy. Ściana nie jest dokończona w związku  czym zwróciliśmy się z prośbą o informację w sprawie stanu technicznego obiektu. Firma PLASTIMET na podstawie stanu technicznego stwierdziła, że 65 pakietów jest rozszczelniona.

Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa dodał, że w propozycji wyrażonej
w piśmie PLASTIMET zaproponował wymianę 2 pakietów (rozszczelnionych 65) .

Inspektor nadzoru poinformował, że początkowo ściana osłonowa z galerią pełniły funkcje korytarza zewnętrznego tzw. brudny korytarz. W tej chwili nastąpiła zmiana przepisów i galeria w części została podzielona na pomieszczenia użytkowe. W związku
z tym musimy zapewnić dobrą izolację termiczną. Po konsultacji z projektantem ustaliśmy, że galeria zostanie wykonana w tej samej technologii tj. ściana osłonowa będzie wykonana z elewacją jak budynek szpitala z oknami. „Nowa” galeria wykonana przez wykonawcę zostanie wykonana w innym kolorze.

Zarząd po zapoznaniu się z w/w opinią stwierdził, iż należy zakończyć sprawę ściany osłonowej galerii szpitala powiatowego w Olecku z Firmą PLASTIMET w Ełku
i zobowiązać ją  do demontażu w terminie do 15.08.2007r.

Starosta zapytał czy są jeszcze pytania odnośnie szpitala i galerii?

Pytań ani uwag nie zgłoszono.

Informacja w sprawie dokończeni budowy galerii stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu zarządu.

Zarząd w wyniku głosowania za-3 wyraził zgodę Dyrektorowi ZSLiZ  na uzgodnienie projektu zagospodarowania przebiegu trasy sieci centralnego ogrzewania.

Obecny na posiedzeniu zarządu Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa nie wniósł uwag i zastrzeżeń do proponowanego przebiegu.

Prezes spółki OLMEDICA, Inspektor nadzoru oraz Naczelnik Wydział AB opuścili obrady zarządu.

Ad. 4

Na posiedzenie zarządu przybyła Naczelnik Wydziału Edukacji (…)

Naczelnik Wydziału Edukacji (…) przedstawiła wniosek Dyrektora ZSLiZ w Olecku (znak: ZSLiZ.401-29/1066/2007 z dnia 06.07.2007r.) w sprawie wyrażenia zgody na powołanie na stanowisko kierownika szkolenia praktycznego Pani Alicji Drażba.

Poinformowała, że zmiana powyższa spowodowana jest rezygnacją ze względów osobistych dotychczasowego kierownika szkolenia praktycznego Pana Tadeusza Gogacz. Pani Alicja Drażba jest nauczycielem przedmiotów zawodowych, posiada wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie technologii żywności oraz studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania gospodarkę turystyczną i hotelarstwem. Rada Pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała kandydaturę.

Ponadto przyjmując uzasadnienie wniosku Dyrektora ZSLiZ nie wnosi zastrzeżeń i popiera kandydaturę powołania na stanowisko Kierownika Kształcenia praktycznego Pani Alicji Drażba.

Uwag ani pytań nie zgłoszono.

Zarząd w wyniku głosowania za-3 pozytywnie zaopiniował kandydaturę Pani Alicji Drażba na kierownika kształcenia praktycznego ZSLiZ Olecko.

Wniosek stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Naczelnik Wydziału Edukacji (…) przedstawiła następujące informacje w sprawie:

- naboru do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2007/2008 sporządzoną na dzień 10.07.2007r. godz. 15.00.

Naczelnik Wydziału poinformowała, że zarząd powiatu określił minimalną liczbę  uczniów – 30 w klasach I i zaproponował nabór na poziomie:

LO – 5 oddziałów

ZSLiZ – 6 oddziałów

ZST – 7 oddziałów

| Nazwa szkoły | Plan naboru na rok szkolny 2007/2008 | Faktyczny nabór |
| --- | --- | --- |
| Liceum Ogólnokształcące | 150 uczniów / 5 oddziałów | 150 uczniów / 5 oddziałów (100%) |
| ZSLiZ | 180 uczniów/6 oddziałów | 180 uczniów / 6 oddziałów (100%) |
| ZST | 210 uczniów / 7 oddziałów | 194 uczniów / oddziałów (92,38%) |
| Ogółem nabór | 540/18 | 524/18 dokonano naboru na poziomie 97% |
| OSW | 28 uczniów / 4 oddziały | 29 uczniów / 4 oddziały |
| Nabór do szkół z OSW | 568/22 | 553/22 |

Zarząd zapoznał się z oceną rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych oraz z informacją dotyczącą naboru do szkół ponadgimnazjalnych.

Informacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu zarządu.

- wyników egzaminu maturalnego w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu oleckiego w roku szkolnym 2006/2007.

| Nazwa szkoły | Ilość osób przystępujących do matury | Ilość osób, które zdały maturę | % |
| --- | --- | --- | --- |
| LO | 143 | 140 | 97,9 |
| OSW | 4 | 4 | 100 |
| ZSLiZ | 84 | 74 | 88,1 |
| ZST | 120 | 98 | 81,66 |
| Ogółem | 351 | 316 | 90,03 |

Średnia krajowa – 90%

Średnia województwa w-m – 89%

Średnia powiatu oleckiego

-  ze szkołami niepublicznymi – 88%

-  bez szkół niepublicznych – 90%

Zarząd zapoznał się z w/w informacją.

Informacja stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu zarządu.

Zarząd w wyniku głosowania za-3 powierzył Panu Leszkowi Olszewskiemu stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Olecku na okres 5 lat tj. od 01.09.2007r. do 31.08.2012r.

Pismo stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu zarządu.

- Pismo Wydawnictwa Eurocontacts w Olsztynie w sprawie umieszczenia wizytówki powiatu oleckiego w portalu internetowym oraz wydania płytki CD. Koszt umieszczenia wizytówki w portalu i płytki CD to kwota 244 zł brutto.

Naczelnik Wydziału Edukacji poinformowała, że Wydział wyraża pozytywną opinię w sprawie umieszczenia danych powiatu oleckiego w Wydawnictwie Eurocontacts tj. logo, 2 zdjęcia, treści (330 znaków) oraz słów kluczowych co przyczyni się do promocji powiatu. Wydawnictwo będzie kolportowane do wielu ambasad, konsulatów, polskich ośrodków poza granicami kraju i izb gospodarczych a także przekazywane kontrahentom podczas targów i wystaw.

Zarząd wyraził zgodę na umieszczenie wizytówki powiatu oleckiego w portalu internetowym w Wydawnictwie Eurocontacts oraz wydania płytki CD za koszt 244 zł brutto.

Naczelnik Wydziału Edukacji opuściła obrady zarządu.

Na posiedzenie zarządu przybył Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości

Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości przedstawił informację
z wykorzystania Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym za I półrocze 2007r.

Starosta zapytał czy są informacje co będzie z PFGZGiK po jego ewetualnej likwidacji?

Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości odpowiedział, że jeszcze nic nie wiadomo, nie ma żadnych informacji w tej sprawie.

Zarząd w wyniku głosowania za-3 przyjął w/w informację.

Informacja stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu zarządu.

Starosta poinformował, iż Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Geodezji
i Nieruchomości do przystąpienia do wyceny działki 17/99 położonej na terenach byłego Gospodarstwa Pomocniczego przy ZSLiZ.

Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości poinformował, że w chwili obecnej wykonywany jest podział działki zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wycena działki nastąpi po dokonaniu podziału.

Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości opuścił obrady zarządu.

Starosta zapoznał zarząd z wnioskami i opiniami z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki odbytego w dniu 5.07.2007r.

Odnośnie wniosku radnego J. Kuczyńskiego – by Zarząd Powiatu na najbliższym posiedzeniu przeanalizował, czy są jakieś możliwości, aby wspomóc budowę pomnika Papieża Jana Pawła II w Olecku, zarząd zdecydował o przekazaniu wniosku do Skarbnika Powiatu celem wydania opinii po powrocie z urlopu wypoczynkowego.

Wnioski i opinie z posiedzenia Komisji (…) stanowią załącznik nr 9 do niniejszego protokołu zarządu.

W sprawach bieżących zarząd:

- Starosta zapoznał zarząd z informacją Dyrektora PCPR Olecko (znak: OFA-OF-0714-2/10/07 z dnia 09.07.2007r.) dotyczącej zakresu umorzonych wierzytelności
w I półroczu 2007r. W okresie styczeń-czerwiec 2007r. nie dokonano umorzeń wierzytelności. Nie wystąpił też przypadek odroczenia terminu zapłaty wierzytelności ani rozłożenia jej na raty w trybie określonym uchwałą Nr XLI/234/2001 Rady Powiatu Olecko-Gołdapskiego w Olecku z dnia 29 listopada 2001r.

Informacja stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu zarządu.

- Pismo Wójta Gminy Wieliczki (znak: G.7040-19-07 z dnia 02.07.2007r.) w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Wieliczki w sprawie zaliczenia drogi na odcinku od drogi powiatowej Nr 1826N Nowy Młyn – Małe Olecko –Kukowo
w kierunku wsi Wieliczki do działki Nr 309, dł. 1142mb do kategorii drogi gminnej
i ustalenia jej przebiegu.

Dyrektor PZD  pozytywnie zaopiniował zaliczenie w/w odcinka drogi.

Wobec powyższego starosta przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Wieliczki.

Uwag nie zgłoszono.

Zarząd w wyniku głosowania za-3 podjął uchwałę w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Wieliczki.

Dokumentacja w sprawie stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu zarządu.

- Starosta zapoznał zarząd z pismem Dyrektora PZD Olecko (znak: PZD.III.033/40/2007 z dnia 06.07.2007r.) będącym odpowiedzią na zgłoszone wnioski na posiedzeniach Komisji Stałych Rady Powiatu.

Pismo stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu zarządu.

- Starosta zapoznał zarząd z listem otwartym mieszkańców Olecko (lipiec 2007r.) w sprawie niezadowolenia z rozwoju produkcji przemysłu drzewnego rozbudowującego się przy ul. Gołdapskiej naprzeciw cmentarza komunalnego – zakłady „Prawda”. List ten nie zawiera podpisów mieszkańców powiatu, ani adresu zwrotnego.

Na posiedzenie zarządu przybyła Naczelnik Wydziału Środowiska (…)

Naczelnik poinformowała, że korzystanie ze środowiska z ZPU „Prawda” w Olecku jest uregulowane n/w decyzjami:

Gospodarka odpadami

- starosta olecki wydał decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi – ważna do 31.01.2013r.

- dnia 10.03.2004 r. została złożona informacja o wytwarzanych odpadach innych niż niebezpieczne oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

Emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego

# Wojewoda Warmińsko – Mazurski wydał decyzję zezwalającą Zakładowi Produkcyjno – Usługowemu ,,PRAWDA” Spółka z o. o. w Olecku przy ul. Tartacznej 1 na dopuszczalną emisję zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego z zakładu przy ul. Gołdapskiej 33 w Olecku, aktualnie obowiązuje decyzja Starosty Oleckiego, która jest ważna do 31.05.2017 r.

- Wojewoda Warmińsko – Mazurski wydał decyzję zezwalającą Zakładowi Produkcyjno – Usługowemu ,,PRAWDA” Spółka z o. o. w Olecku przy ul. Tartacznej 1 na dopuszczalną emisję zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego z zakładu przy ul. Tartacznej 1, aktualnie w trakcie załatwienia jest wniosek zakładu o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji Zakładów Produkcyjno – Usługowych ,,PRAWDA” Spółka z o.o. przy ul. Tartacznej 1,

- w dniu 14.03.2006 r. zostało wydane pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu zakładu przy ul. Gołdapskiej 33, które jest ważne do 15.03.2016 r.

Emisja hałasu

- brak decyzji określających poziomy hałasu – dotychczas nie było żadnych skarg na hałas z zakładu przy ul. Gołdapskiej 33,

Naczelnik Wydziału poinformowała, że art. 115 a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska /Dz. U. Nr 129, poz. 902 z 2006 r. ze zm./ - w przypadku stwierdzenia przez organ ochrony środowiska, na podstawie pomiarów własnych, pomiarów dokonanych przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska lub pomiarów podmiotu obowiązanego do ich prowadzenia, że poza zakładem, w wyniku jego działalności, przekroczone są dopuszczalne poziomy hałasu, organ ten wydaje decyzję o dopuszczalnym poziomie hałasu; za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu uważa się przekroczenie wskaźnika hałasu LAeq D lub LAeq N. (dopuszczalne normy : pora dnia 55 dB, pora nocna 40 dB).

Zarząd w wyniku głosowania za-3 zobowiązał Naczelnika Wydziału Rolnictwa (…) do wystąpienia z pismem do Zakładu „Prawda” o dokonanie pomiarów hałasu (na własny koszt).

Pismo mieszkańców wraz z Informacją Naczelnika Wydziału Środowiska i rolnictwa stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu zarządu.

- Starosta zapoznał zarząd z pismem Burmistrza Miasta i Gminy Kunów (OR. 6235/12/2007 z dnia 08.06.2007r.) o pomoc dla mieszkańców Gminy Kunów woj. świętokrzyskie, która została dotknięta klęską podtopień  wskutek gwałtownych ulew, które to nawiedziły okolicę w dniu 23 maja i 2 czerwca 2007r.

Zarząd postanowił przekazać powyższe pismo do Biura Rady Powiatu oraz zamieścić informację na BIP starostwa.

Pismo stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu zarządu.

- Starosta zapoznał zarząd z informację Związku Powiatów Polskich w sprawie zmiany w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Informacja stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu zarządu.

- Starosta zapoznał zarząd z pismem Związku Powiatów Polskich kierowane do Ministra Finansów dotyczące projektu ustawy o finansach publicznych i ustawy – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

Pismo stanowi załącznik nr 16  do niniejszego protokołu zarządu.

- Starosta zapoznał zarząd z informatorem Związku Powiatów Polskich Pt. „Warto wiedzieć” Nr 79, 80.

Informacja stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu zarządu.

Ad. 5

Sekretarz Powiatu poinformował, że Naczelnicy Wydziałów Starostwa zgłaszają, iż brak jest interesantów w poniedziałki po godzinie 15.30, natomiast czekają w urzędzie już od godziny 7.30.

Ad. 6

Zarząd w wyniku głosowania za-3 przyjął protokół z poprzedniego posiedzenia zarządu.

Przewodniczący zamknął obrady.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Karina Bielawska

Podinspektor w Wydziale Organizacji

i Spraw Społecznych

Starosta Olecki

Stanisław Lucjan Ramotowski

Członkowie zarządu:

1. Maria Wanda Dzienisiewicz

2. Krzysztof Locman

3. Andrzej Kisiel