P R O T O K Ó Ł   NR 57/08

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olecku
odbytego 6 listopada 2008r. w Starostwie Powiatowym w Olecku

Posiedzenie Zarządu Powiatu otworzył i prowadził Przewodniczący Zarządu
– Stanisław Lucjan Ramotowski W obradach udział wzięli wszyscy członkowie zarządu
- lista obecności w załączeniu – zał. nr 1.

W posiedzeniu uczestniczyli również: Skarbnik Powiatu – Krystyna Czuper, Sekretarz Powiatu – Edward Adamczyk, Prezes Spółki OLMEDICA w Olecku – Katarzyna Mróz, Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa – Wacław Wojciechowski, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg – Dariusz Kozłowski, Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych – Marek Góryński,  Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olecku – Elżbieta Domasik-Mrozowska, Naczelnik Wydziału Edukacji (…) – Krystyna Wiszniewska - lista obecności w załączeniu – zał. nr 2.

Starosta przedstawił porządek obrad, który przedstawia się następująco:

- Realizacja wniosków i postanowień z  20 października 2008r.

- Wstępne dane do projektu budżetu powiatu na 2009 rok.

- Informacja z realizacji prowadzonych prac remontowych na drogach powiatowych. Plan inwestycji na rok 2009.

- Materiały na Sesję

- Sprawy bieżące

- Wolne wnioski.

- Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 20 października 2008r.

Zarząd jednogłośnie przyjął powyższy porządek.

Ad. 1

Sekretarz Powiatu przedstawił realizację wniosków i postanowień z poprzedniego posiedzenia zarządu tj. 20 października 2008r.

Uwag do przedstawionego sprawozdania nie zgłoszono.

Zarząd jednogłośnie przyjął powyższe sprawozdanie.

Ad. 3

Na posiedzenie zarządu przybyła Prezes Spółki OLMEDICA w Olecku.

Prezes Spółki Olmedica przedstawiła koncepcję przebudowy i modernizacji „starej” bryły szpitala oraz umiejscowienia w wydzielonym ciągu zamkniętym parteru części „nowej” – poradni specjalistycznych i lekarzy POZ.

Koncepcja przystosowania pomieszczeń „starej części” szpitala do aktualnych potrzeb Olmedica:

- Niski parter – pozostawienie kuchni na potrzeby pacjentów szpitala. Wykorzystanie powierzchni jadalni oraz części powierzchni magazynowej na urządzenie poradni specjalistycznych: chorób płuc, kardiologicznej, endokrynologicznej, onkologicznej. Dostęp do powyższych pomieszczeń byłby z poziomu terenu co nie wymaga stosowania wind lub podjazdów dla osób niepełnosprawnych.

- Parter – urządzenie Zakładu Rehabilitacji Leczniczej (stacjonarnej) z gabinetami zabiegów rehabilitacji i fizykoterapii oraz z 18 miejscami noclegowymi wykorzystując powierzchnię apteki i punktu krwiodawstwa, które znajdują się w nowej części szpitala.

- I piętro – w miejsce istniejącego w „nowej” części szpitala oddziału dziecięcego – rozszerzenie oddziału internistycznego o 25 lóżek z wydzieleniem pododdziału kardiologicznego oraz urządzenie kaplicy szpitalnej

- II piętro – pozostawienie całej powierzchni na potrzeby planowanej stacji dializ.

Koncepcja przebudowy i modernizacji pomieszczeń po byłym Bloku Operacyjnym na poziomie parteru „nowej” części szpitala.

Po przeniesieniu Bloku Operacyjnego najpóźniej do końca listopada 2008r. w miejsce docelowe na IV piętro nowego budynku, pomieszczenia po przeprowadzeniu przebudowy
i modernizacji w celu dostosowania do aktualnych wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006r. planowane są do wykorzystania na gabinety lekarzy POZ
i lekarzy specjalistów:

- Podstawowa Opieka Zdrowotna

- Poradnie specjalistyczne

- Apteka ogólnodostępna.

Prezes poinformowała, iż powyższe koncepcje zostały uzgodnione i zaakceptowane przez ordynatorów oddziałów szpitalnych. Ponadto ordynatorzy stoją na stanowisku utworzenia
w szpitalu własnej kuchni.

W tym miejscu wicestarosta zaproponowała rozważenie możliwości ewentualnego utworzenia kuchni w Olmedica. Zwróciła się z prośbą o ewentualne rozważenie możliwości utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej w którym pracę podjęłyby osoby niepełnosprawne i mogły pracować na potrzebny kuchni. Dofinansowanie na utworzenie zaz: w 2008 r. wynosi 75%, a od 2009 r. będzie wynosiło – 65%, natomiast dofinansowanie kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej w zaz od 2009 r. będzie  wynosiło 85%.

Członek zarządu Krzysztof Locman powiedział, że jego zdaniem wszystko należałoby docelowo lokalizować w Olmedice.

Wicestarosta powiedziała, że Olmedica jest większym odbiorcą niż SP ZZOD Olecko Kolonia.

Członek zarządu Andrzej Kisiel powiedział, że sprawę ewentualnego utworzenia kuchni w Olmedica trzeba przemyśleć, ponieważ będzie to duże obciążenie dla zakładu.

Starosta powiedział, że na pewno nie może zdarzyć się tak, że kuchnia będzie zarówno
w Olmedica i w SP ZZOD. Jeśli jest taka możliwość to należy wygospodarować pomieszczenia w Olmedica z przeznaczeniem na utworzenie kuchni, jeśli nie to należy zastanowić się nad rozbudową kuchni w SP ZZOD Olecko Kolonia i zwiększeniem tam  zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Wicestarosta zapewniła, że utworzenie ZAZ na pewno będzie korzystne. Utworzony wówczas  ZAZ zapewniałby posiłki dla obu zakładów i nie tylko, ponieważ mógłby świadczyć usługi cateringowe dla mieszkańców.

Starosta powiedział, że gdyby to było takie dobre to każdy powiat utworzyłby taki ZAZ, natomiast na chwilę obecną są tylko 2 w województwie warmińsko-mazurskim.

Po dyskusji zarząd w wyniku głosowania za-4 pozytywnie zaopiniował przedłożoną koncepcję i zdecydował o wydzieleniu pomieszczeń na potrzeby kuchni w Olmedica Sp. z o.o. w Olecku.

Dokumentacja w sprawie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Kolejno starosta zapoznał zarząd z następującymi dokumentami:

- pismem Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie (znak: ZPRR.VI.0743-1/19-11/2008 z dnia 27.10.2008r. informujące, iż wniosek WND-RPWM.03.02.01-28-018/08
o dofinansowanie projektu pt. „Doposażenie szpitala w Olecku w sprzęt i aparaturę medyczną” został przekazany do oceny merytorycznej – w załączeniu – zał. nr 4 do protokołu.

- rankingiem szpitali niepublicznych opublikowanym przez Dziennik „Rzeczypospolita” w dniu 28.10.2008r. Poinformował, że Centrum Medyczne – ZOZ w Olecku uplasowało się na 10 miejscu wśród ok. 70 szpitali niepublicznych
- w załączeniu - zał. nr 5 do protokołu.

- protokołem ze spotkania odbytego w dniu 24.10.2008r. odbytego w Starostwie Powiatowym w Olecku, które przedmiotem obrad było m.in. możliwość otwarcia żwirowni gminnych i powiatowej, sprawa rozliczenia inwestycji pn. „Przebudowa
i modernizacja Szpitala Powiatowego w Olecku”, inwestycje drogowe
tzw. „schetynówki”, obchody jubileuszu 10-lecia powstania samorządowego Powiatu Oleckiego.

Starosta poinformował, że wszyscy beneficjenci zadania obecni na spotkaniu pozytywnie zaakceptowali rozliczenie budowy i modernizacji szpitala ze zwiększonym udziałem powiatu o 10% tj. dodatkowe koszty: odsetki od pożyczki i kredytu oraz rekompensata za ryzyko
w łącznej kwocie 452.351,65 zł.

Zarząd po zapoznaniu się z dokumentami w sprawie zaakceptował ostateczny podział środków ze zwiększonym udziałem powiatu o 10% tj. dodatkowe koszty: odsetki od pożyczki i kredytu oraz rekompensata za ryzyko.

Ponadto zarząd przyjął aneks Nr 2/2008 do porozumienia z dnia 7 marca 2005r.
w sprawie wspólnego przedsięwzięcia w ramach działań Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zmiana spowodowana jest zwiększonym udziałem powiatu o 10% w budowie i modernizacji szpitala.

Protokół wraz z niezbędnymi dokumentami w sprawie w załączeniu – zał. nr 6 do protokołu.

Prezes Olmedica opuściła obrady zarządu.

Ad. 3

Na posiedzenie zarządu przybył Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku.

Dyrektor PZD przedstawił informację dotyczącą wykonanych prac remontowych oraz aktualny stan realizacji inwestycji na drogach powiatowych w 2008r. Poinformował, że zadania inwestycyjne związane z przebudową dróg powiatowych w 2008r. przedstawiają się następująco:

- przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1899N Szczecinki-Krupin-Olecko w ok. od 0+020 do 1+220, dł. 1,20 km

- przebudowa ulic w m. Olecko: Grunwaldzka, Kościuszki, Norwida, Dąbrowskiej, Mazurska, Zamkowa, Plac Zamkowy, Syrokomli – dokumentacja budowlana,

- przebudowa odcinka drogi 1940 N dr kraj. nr 65 (Kukowo) – Zatyki – Kijewo na dł. 6,70 km .

- przebudowa drogi powiatowej nr 1857 N dr. woj. nr 655 – Orłowo-Wronki-Połom-Straduny ( dr.kraj. nr 65) na odcinku od dr. woj. nr 655 w miejscowości Wronki do miejscowości Sajzy w km od 9+100 do 20+500, długości 11,4 km - dokumentacja budowlana.

- przebudowa chodnika w ul. Środkowej ( nr 4963 N) w Olecku – 201 mb ( strona prawa – od wjazdu na parking przy Urzędzie Miejskim do ul. Cichej).

- budowa dwóch zatok autobusowych w ciągu drogi powiatowej nr 1893 N Mieruniszki – Lenarty – Sedranki w m. Lenarty.

- budowa chodnika długości 450 mb w ciągu drogi powiatowej nr 1909 N Wieliczki – Wysokie w m. Nory.

Starosta poinformował, że nie zostało zrealizowane planowane do wykonania zadanie jakim jest przebudowa chodnika na ul. Tartacznej w Olecku ze względu, iż do dnia dzisiejszego nie ma wykonawcy przejścia pod torami. Nieopatrznie napisano, że ma to robić firma specjalistyczna. W związku z tym środki finansowe zapisane na wykonanie chodnika na ul. Tartacznej z 2008r. zostały przeniesione na wykonanie chodnika na ul. Sembrzyckiego
w 2008r.

Starosta zapytał Dyrektora PZD Olecko kiedy zostaną zakończone prace związane
z przebudową chodnika na ul. Sembrzyckiego?

Dyrektor PZD odpowiedział, że do 21 listopada prace zostaną zakończone.

Ponadto starosta powiedział, że planowane do realizacji zadania inwestycyjne na rok 2008 zostały wykonane ponad plan. Dodatkowo wykonano remonty dwóch mostów: jeden
w miejscowości Czerwony Dwór, drugi w miejscowości Borki oraz przepust na drodze Dunajek-Chełchy. Były to zdarzenia wymagające natychmiastowego działania.

Uwag do przedłożonej informacji nie zgłoszono.

Zarząd w wyniku głosowania za-4 przyjął informację dotyczącą wykonanych prac remontowych oraz aktualny stan realizacji inwestycji na drogach powiatowych w 2008r.
i skierował pod obrady Komisji Stałych Rady Powiatu.

Informacja w załączeniu – załącznik nr 7 do protokołu.

Kolejno Dyrektor PZD przedstawił informację dotyczącą propozycji planu inwestycji drogowych planowanych do wykonania w 2009 roku:

- przebudowa drogi powiatowej nr 1940 N dr kraj nr 65 (Kukowo) - Zatyki - Kijewo na dł. 6,7 km.

- przebudowa ulic w m. Olecko: Grunwaldzka, Kościuszki, Norwida, Dąbrowskiej,  Syrokomli, Mazurska, Zamkowa, Plac Zamkowy, Cisowa, Targowa, Warmińska, Młynowa.

- droga powiatowa nr 1826 N (40457) Kukowo-Zajdy – Dudki

- przebudowa drogi pow. Nr 1899N Olecko-Krupin-Szczecinki na odcinku od 1 + 220 do km 2+ 340, długości 1,12 km.

- przebudowa drogi nr 1830N  Niedźwiedzkie – Wilkasy – Sobole na odcinku od m. Niedźwiedzkie do m. Wilkasy, dł. 1,40 km,

- przebudowa chodnika przy Pl. Wolności  w Olecku.

- przebudowa chodnika przy Pl. Wolności  w Olecku.

- przebudowa chodnika przy ul. Jeziornej  w Olecku.

- przebudowa chodnika przy ul. Szosa do Świętajna w Olecku.

- przebudowa chodnika w Świętajnie.

Starosta poinformował, że wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa odcinka drogi 1940N dr. kraj. nr 65 ( Kukowo) – Zatyki – Kijewo na dł. 6,70 km został przekazany do oceny merytorycznej, natomiast projekt przebudowy ulic w m. Olecko został przekazany do oceny formalnej po wniesieniu protestu przez Starostę i pozytywnym rozpatrzeniu przez  Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Powiedział, iż należałoby zastanowić się nad realizacją inwestycji pod nazwą : „przebudowa drogi powiatowej nr 40457 Kukowo-Zajdy-Dudki, dł. 3,2 km”, ponieważ nie wiadomo czy Gmina Świętajno będzie współfinansowała tą inwestycję. Nie mniej jednak uważam, że istnieje potrzeba naprawy tej drogi i złożenia wniosku do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, ponieważ taka okazja może już się więcej nie zdarzyć.

Dyrektor PZD poinformował, że wstępny koszt inwestycji wynosi 2.856.480 zł z tego 50% finansowanie z budżetu państwa. Ponadto powiedział, iż rozmawiał z Wójtem Gminy Świętajno, która oświadczyła, że jeśli „znajdzie” 100 tys. zł na dofinansowanie w/w inwestycji to będzie dobrze.

Po dyskusji zarząd zdecydował o ujęciu w projekcie budżetu na rok 2009 inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 40457 Kukowo-Zajdy-Dudki, dł. 3,2 km”. Ponadto zarząd w wyniku głosowania za-4 przyjął propozycję planu inwestycji drogowych na 2009r.
i skierował pod obrady Komisji Stałych Rady Powiatu.

Informacja w załączeniu – załącznik nr 8 do protokołu.

Starosta zwrócił się z prośbą do Dyrektora PZD o przygotowanie wystąpień do Burmistrza Olecko oraz Wójta Gminy Wieliczki i Świętajno w sprawie szacunkowych wysokości dofinansowania inwestycji drogowych w 2009r.

Starosta zapoznał zarząd z informacją Sekretarza Generalnego Związku Powiatów Polskich w sprawie Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011 jak również wykazu niezbędnych dokumentów w celu złożenia wniosku w terminie do 21.11.2008r. – pismo w załączeniu – załącznik nr 9 do protokołu.

Kolejno starosta zapoznał zarząd z następującymi pismami:

- informacja zamieszczona w gazecie współczesnej z dnia 21.10.2008r. dotycząca wykorzystanych środków zagranicznych przez samorządy w infrastrukturę drogową
w latach 2005-2007 w przeliczeniu na jednego mieszkańca (powiat węgorzewski – 165,31 zł, olecki – 131,28 zł giżycki 46,88 zł, piski 35,46 zł, ełcki – 26,34 zł oraz gołdapski 15,85 zł – informacja w załączeniu – zał. nr 10 do protokołu.

W tym miejscu starosta po raz kolejny podziękował Sekretarzowi Powiatu za pomoc
i zaangażowanie w pozyskiwaniu środków.

- Posła na Sejm RP Pana Andrzeja Orzechowskiego – Biuro Poselskie z siedzibą
w Ełku (z 27.10.2008r.) w sprawie Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011 - w załączeniu – zał. nr 11 do protokołu.

Dyrektor PZD opuścił obrady zarządu.

Ad. 2

Skarbnik Powiatu przedstawiła wstępne dane do projektu budżetu powiatu na rok 2009. Poinformowała, że w projekcie budżetu na rok 2009 zaplanowano wzrost wskaźnika wynagrodzeń pracowników samorządowych o 4%. Ponadto powiedziała, że w projekcie budżetu nie ujęto środków unijnych, ponieważ na dzień dzisiejszy nie ma podpisanej umowy z Marszałkiem Województwa. Z chwilą podpisania przedmiotowej umowy środki te zostaną wprowadzone do projektu budżetu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

Uwag nie zgłoszono.

Zarząd zaakceptował, wstępne dane do projektu budżetu powiatu na rok 2009 przedstawione przez Skarbnika Powiatu. Ustalono że przyjęcie projektu budżetu na rok 2009 nastąpi w dniu 12.11.2008r.

Ad. 4

- Zarząd w wyniku głosowania za-4 podjął uchwałę w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji dotyczącej planowanej przebudowy drogi krajowej nr 65 na odcinku Gołdap-Kowale Oleckie od km 7+900 do km 21+200.

- Wniosek Wydziału Edukacji dotyczący przyjęcia projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Oleckiego na lata 2004-2006 i następne planowane lata 2007-2013.

W związku z podjętymi działaniami dotyczącymi aplikacji o środki finansowe z RPO Warmia-Mazury 2007-2013 na rozbudowę i modernizację bazy kształcenia zawodowego
w powiecie oleckim oraz na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej (2009-2010) zasadne jest wprowadzenie zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Oleckiego na stronach: 73 – dotyczy nakładów niezbędnych do wdrożenia działania 5.1 oraz 74 – dotyczy zmian w tabeli Pt. Zadanie inwestycyjne do działania 5.1.

Zmiany dotyczą ujęcia termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na lata 2009-2010 w kwocie 6.286.000 zł oraz rozbudowy i modernizacji bazy kształcenia zawodowego na kwotę 4.833.666 zł.

Uwag nie zgłoszono.

Zarząd w wyniku głosowania za-4 przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Olecku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Oleckiego na lata 2004-2006 i następne planowane lata 2007-2013 i skierował pod obrady Komisji Stałych Rady Powiatu – projekt uchwały w załączeniu – zał. nr 12 do protokołu.

- Pismo SP ZOZ w Olecku w likwidacji znak: SP ZOZ/70/08 z dnia 30.10.2008r.
w sprawie zmiany terminu zakończenia likwidacji z dnia 31.12.2015r. na dzień 31.12.2008r.

Likwidator w piśmie znak: SP ZOZ/70/08 z dnia 30.10.2008r. poinformowała, iż dnia 09.09.2008r. została umorzona pożyczka restrukturyzacyjna, a na dzień 30.10.2008r. jest tylko zobowiązanie w stosunku do Nordea Bank Polska SA, które spłaca Powiat Olecki.
W związku z powyższym należy skrócić termin zakończenia likwidacji z dnia 31.12.2015r. do 31.12.2008r., ponieważ dalsze ponoszenie kosztów na prowadzenie likwidacji, które obciążają budżet Powiatu jest bezzasadne.

W związku z powyższym zarząd w wyniku głosowania za-4 przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Olecku zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji SP ZOZ  w Olecku i skierował pod obrady Komisji Stałych Rady Powiatu - projekt uchwały w załączeniu – zał. nr 13 do protokołu.

- Projekt uchwały Rady Powiatu w Olecku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w Powiecie Oleckim.

Uaktualnienie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w Powiecie Oleckim jest niezbędne ze względu, iż Powiat Olecki zamierza złożyć wniosek do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 na realizację inwestycji drogowych jak również wnioski do Regionalnego Programu Operacyjnego z Działania 3.1 – Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną na „Rozbudowę i modernizację bazy kształcenia zawodowego w powiecie oleckim” oraz z Działania 3.2 Wysoki poziom zabezpieczenia i dostępności medycznej
i opiekuńczej na „III etap – Modernizacja i remont starej części budynku szpitala”.

Zarząd w wyniku głosowania za-4 przyjął projekt uchwały Rady Powiatu
w Olecku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
w Powiecie Oleckim i skierował pod obrady Komisji Stałych Rady Powiatu - projekt uchwały
w załączeniu – zał. nr 14 do protokołu.

- Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego
w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.

W związku z tym, iż Powiat Olecki zamierza złożyć wniosek do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 jednym z niezbędnych dokumentów jest uchwała intencyjna Rady Powiatu w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu w 2009 roku. Planowane do realizacji inwestycje to: Przebudowa drogi powiatowej nr 1826N (40457 Kukowo-Zajdy-Dudki od km 4+580 do km 7+780 dł. 3,2 km oraz „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1901N Giże –Dudki-Gąski  (odcinek Giże-Dudki od km 1+670 do km 3+170, dł. 1,5km) Wartość ogólna obu inwestycji wynosi 4.942.120 zł.

Zarząd w wyniku głosowania za-4 przyjął projekt uchwały Rady Powiatu
w Olecku w sprawie przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 - projekt uchwały w załączeniu – zał. nr 15 do protokołu.

- Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich
(z 5.11.2008r.) w sprawie zatwierdzenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego
w pierwszej kategorii zaszeregowania w wysokości 800 zł oraz wartości jednego punktu w wysokości 5 zł.

Jak wynika z pisma Dyrektora wartość jest potrzebna do wyliczenia stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników DPS związanych z podwyżką płac. Obecne przedziały kategorii zaszeregowania są za niskie w odniesieniu do proponowanych podwyżek płac.

Inspektor ds. zdrowia (…) poinformowała, że w związku z pismem Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 24.10.2008r. przyznającym środki służące zabezpieczeniu wszystkich niezbędnych wydatków w 2008 roku związanych z utrzymaniem standardu usług świadczonych przez jednostkę, w tym także zrekompensowania niskich wynagrodzeń pracowników oraz decyzją Wojewody z dnia 29.10.2008r. przyznającą dodatkowe środki na ten cel, uzasadnione jest wprowadzenie podwyżki płac pracownikom DPS od miesiąca listopada 2008r. Biorąc pod uwagę powyższe konieczne jest ustalenie wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu dla pracowników DPS. Przedstawione propozycje przez Dyrektora DPS zapewnią utrzymanie się w planie wydatków na rok bieżący, a w następnym nie stworzą nieuzasadnionego zagrożenia obciążenia wydatków ogólnych wydatkami płacowymi.

Dyrektor PCPR Olecko pozytywnie zaopiniował wniosek DPS „Zacisze” w Kowalach Oleckich.

W związku z powyższym zarząd w wyniku głosowania za-4 przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego pierwszej kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu dla pracowników Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich - projekt uchwały w załączeniu – zał. nr 16 do protokołu.

Ad. 5

- Starosta zapoznał zarząd z pismem Likwidatora SP ZOZ  w Olecku w likwidacji (znak: SPZOZ/69/2008 z dnia 27.10.2008r.), która przedkłada opinię prawną radcy prawnego o niecelowości składania skargi kasacyjnej od wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku I Wydział Cywilny z dnia 10.09.2008r. sygn. akt I A Ca 359/08
z powództwa SP ZOZ  w Olecku w likwidacji przeciwko NFZ W-M Oddziałowi
w Olsztynie o zwrot kosztów poniesionych na wypłatę ustawowej podwyżki tzw. „203”.

Zarząd postanowił przekazać powyższe pismo do radcy prawnego starostwa w celu wydania opinii.

- Pismo Wicedyrektora ZSLiZ w Olecku (znak: ZSLiZ/1452/2008 z dnia 29.10.2008r.) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie kserokopiarki na potrzeby szkoły.

Z informacji Wydziału Organizacyjnego wynika, iż istnieje możliwość nieodpłatnego przekazania kserokopiarki TOSHIBA DP 2570 dla ZSLiZ (rok zakupu 1999, cena zakupu – 37.614,09 zł, umorzenie w 100%, środek trwały OT 15/99.

W związku z powyższym zarząd po konsultacji z Wydziałem Organizacyjnym i Wydziałem Finansowym wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie przedmiotowej kserokopiarki dla ZSLiZ – pismo w załączeniu – zał. nr 17 do protokołu.

- Pismo Pani Ewy Wnukowskiej zam. Ełk (z dnia 27.10.2008r.) w sprawie zawarcia ugody poprzez wycofanie przez Powiat Olecki (wierzyciela) od Komornika tytułu egzekucyjnego z nieruchomości dłużnika Artura Wnukowskiego – byłego dzierżawcy gospodarstwa pomocniczego ZSLiZ w Olecku i umowy dochodzenia dalszych wierzytelności od jednorazowej wpłaty gotówkowej na rzecz wierzyciela kwoty 100.000 zł.

Starosta zapoznał zarząd z opinią radcy prawnego z której wynika, iż radca podtrzymuje stanowisko zawarte w piśmie z dnia 14.10.2008r. i wnosi o nie zawieranie ugody
z wnioskodawczynią. Dodatkowo wyjaśnia, że oprócz należności głównej dłużnik posiada zadłużenie z tytułu odsetek w kwocie ok. 190.000 zł oraz jest zobowiązany do poniesieni kosztów komorniczych. Przedstawiona propozycja zawarcia ugody nie jest wiarygodna, gdyż nie ma  pewności czy Pani Wnukowska jest w stanie zapłacić zaproponowaną kwotę. Zarząd Powiatu przed zajęciem stanowiska w sprawie powinien uzyskać informację od ZSLiZ
i Wydziału Geodezji i Nieruchomości czy przeciwko dłużnikowi  nie są prowadzone inne postępowania egzekucyjne oraz czy nieruchomość rolna zajęta w postępowaniu egzekucyjnym jest obciążona hipoteką, w jakiej wysokości i na rzecz jakich wierzycieli.

Zarząd po rozpatrzeniu powyższego pisma oraz po zapoznaniu się z opinią radcy prawnego postanowił w dalszym ciągu nie zawierać ugody z wnioskodawczynią. Jednocześnie zarząd proponuje odstąpienie od odsetek po ewentualnym opłacaniu przez Panią Wnukowską należności głównej.

- Pismo Dyrektora OSWDG Olecko (z 4.11.2008r.) w sprawie dofinansowania zakupu nagród na konkurs ekologiczny Pt. „Ziemia naszym domem”, który odbędzie się 17.11.2008r. W konkursie weźmie udział 15 uczniów gimnazjum. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody o łącznej wartości ok. 200,00 zł .

Naczelnik Wydziału Środowiska i Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała powyższy wniosek jednocześnie proponując przydzielenie wnioskowanej kwoty ze środków PFOŚiGW.

W związku z powyższym zarząd wyraził zgodę na dofinansowanie w/w konkursu w kwocie 200,00 zł ze środków PFOŚiGW – pismo w załączeniu – zał. nr 18 do protokołu.

- Pismo Pana Krzysztofa Chmielewskiego zam. Sedranki 50 (z  dnia 31.10.2008r.)
w sprawie wydzierżawienia działek oznaczonych nr geod. 170/4 i 202 o łącznej powierzchni 8,56 ha na okres do 30.09.2009r. za 50% stawki dzierżawnej.

Wydział Geodezji i Nieruchomości w/m poinformował, że na powyższych nieruchomościach planowana jest w 2009r. budowa obwodnicy Pan Chmielewski złożył oświadczenie, że w przypadku rozpoczęcia prac budowlanych nie będzie  żądał odszkodowania za poniesione straty. Ponadto  Wydział proponuje ze względu na otrzymywane dopłaty przyjąc 100% stawki dzierżawnej a nie jak proponuje Pan Chmielewski 50%, a umowę przedłużyć do dnia 30.09.2008r. bez prawa pierwokupu.

Zarząd wyraził zgodę na wydzierżawienie w/w działek na dotychczasowych warunkach finansowych bez prawa pierwokupu – wniosek w załączeniu – zał. nr 19 do protokołu.

- Oferta Pana Krzysztofa Chmielewskiego zam. Sedranki 50 (z  dnia 31.10.2008r.)
w sprawie rozbiórki budynku położonego w Olecku przy ul. Leśnej znajdującego się na działkach o nr geod. 3196, 3215 i 3209. Za wykonanie rozbiórki Pan Chmielewski zaproponował kwotę 24.000 zł i zobowiązał się wykonać rozbiórkę do 31.12.2008r.

W dniu 26.02.2008r. uzyskano pozwolenie na rozbiórkę powyższego budynku. Koszt rozbiórki ustalony przez Rzeczoznawcę Majątkowego wynosi 25.657 zł. Wystąpiono do
5 firm z zaproszeniem złożenia oferty na rozbiórkę. Ofertę złożyła jedna firma INTREX Wieliczki i zaproponowała kwotę 49.410 zł. Wynegocjowano z właścicielem firmy INTREX kwotę 45.000 zł jednak były to za duże koszty i nie podpisano umowy. W związku
z powyższym Wydział proponuje podpisanie umowy z Panem Chmielewskim za kwotę 24.000 zł.

W związku z powyższym zarząd wyraził zgodę na podpisanie umowy z Panem Chmielewskim na rozbiórkę budynku położonego w Olecku przy ul. Leśnej za kwotę
24.000 zł – wniosek w załączeniu – zał. nr 20 do protokołu.

- Starosta zapoznał zarząd z wnioskami i opiniami z posiedzeń Komisji Stałych Rady Powiatu odbytych w dniach 28 i 29  października 2008r. i przekazał do właściwych adresatów celem realizacji –  w załączeniu – zał. nr 21 do protokołu.

Na posiedzenie zarządu przybył Dyrektor ZST oraz Dyrektor PP-P w Olecku oraz Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa w/m

Starosta przedstawił pismo Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Olecku (znak: PP-P.222-13/2008 z dnia 13.10.2008r.) przedstawiające koncepcję dostosowania Poradni do obsługi osób niepełnosprawnych.

Koncepcja I – większość pomieszczeń usytuowana byłaby na parterze „dużego budynku internatu”. Jak wynika z pisma koncepcja ta choć pochłonie znacznie więcej środków finansowych i tak  nie rozwiązane problemu funkcjonowania Poradni w dwóch budynkach (jest droższa o co najmniej 130 tys. zł), spowoduje znaczne utrudnienia w pracy Poradni
i internatu na okres 6 miesięcy oraz znacznie pogorszy funkcjonowanie internatu (na okres remontu brak świetlicy), a później znajdować się ona będzie w drugim budynku,

Koncepcja II – przeniesienie części administracyjno – biurowej i Sali do integracji sensorycznej w celu obsługi klientów niepełnosprawnych do budynku „dużego internatu”. Koncepcja ta będzie miała znacznie krótszy okres wdrażania i praktycznie nie zakłóci funkcjonowania Poradni ani internatu, nie będzie powodowała niepotrzebnych zarzutów, że
2 lata temu wydano dużo pieniędzy na remont obecnych pomieszczeń Poradni.

Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa po zapoznaniu się z przedłożoną informacją uważa, że koncepcja II jest z praktycznego punktu widzenia łatwiejsza do wykonania i za mniejsze środki finansowe. Będzie to wydzielona część z internatu z nowym wejściem i podjazdem dla osób niepełnosprawnych usytuowanym od szczytu budynku. Istniejąca łazienka swoimi parametrami umożliwia bez większych nakładów dostosować ją do potrzeb osób niepełnosprawnych a poprzeczny układ konstrukcyjny budynku wykonanie jednego większego pokoju z dwóch mniejszych. Ponadto wykonane roboty budowlano-instalacyjne dostosowujące pomieszczenia do działalności poradni przy tej koncepcji nie zakłócą funkcjonowania internatu.

Dyrektor ZST poinformował, że druga koncepcja przekazania tylko części pomieszczeń na parterze Poradni jest znacznie korzystniejsza i nie spowoduje pogorszenia warunków pobytu młodzieży. Ponadto dyrektor sugeruje, aby w miarę możliwości ująć
w projekcie budżetu remont obydwu łazienek znajdujących się na parterze oraz korytarza.

Uwag nie zgłoszono.

Zarząd po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentacji w sprawie zaakceptował wariant II przedstawionej koncepcji. Ponadto zobowiązał Wydział Edukacji do zabezpieczenia środków finansowych w rezerwie oświatowej jako wkładu własnego na rok 2009 w celu dostosowania PP-P do obsługi osób niepełnosprawnych – dokumentacja w sprawie
w załączeniu – zał. nr 22 do protokołu.

Dyrektor ZST oraz Dyrektor PP-P w Olecku oraz Naczelnik Wydziału Architektury
i Budownictwa w/m opuścili obrady zarządu.

- Starosta zapoznał zarząd z ofertą współpracy Kancelarii Prawniczej Radcowie Prawni Bogusław Nieszczerzewski, Sławomir Mitros KONSULTANT Sp. j. z siedzibą
w Suwałkach (z dnia 23.10.2008r.) w zakresie obsługi prawnej Starostwa Powiatowego w Olecku. Koszt obsługi prawnej kształtuje się w granicach 6.000 zł +VAT, jednakże starosta w przypadku ewentualnej współpracy wynegocjował kwotę 5.000 zł +VAT.

Zarząd zdecydował odłożyć podjęcie ewentualnej decyzji do czasu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Starostwem Powiatowym w Olecku a Państwem Turkowskimi – pismo w załączeniu – zał. nr 23  do protokołu.

- Pismo Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie (znak: Kom-1842/08 z dnia 14.10.2008r.) w sprawie rozważenia możliwości zaplanowania i wyasygnowania kwoty 2.500 zł w roku 2009 na wspólny zakup środka transportu oraz innego sprzętu, który stanowiłby nagrodę w corocznym konkursie strzeleckim organizowanym
w ramach obchodów Święta Policji z udziałem przedstawicieli samorządów
z przeznaczeniem dla jednostek, których przedstawiciele zajęliby miejsca od 1-3.

Zarząd wyraził zgodę na dofinansowanie w roku 2009 w/w przedsięwzięcia w kwocie
1.500 zł zaznaczając jednocześnie, że powiat co roku w miarę posiadanych środków finansowych wspiera działalność zarówno KPP Olecko jak również KPPSP Olecko przy zakupie i pozyskiwaniu sprzętu.

- Starosta zapoznał zarząd z pismem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków
w Olsztynie Delegatura w Ełku (znak: ZN.II.(es)415-235/08 z dnia 29.10.2008r.)
w sprawie braku sprzeciwu do planowanego zamierzenia inwestycyjnego jakim jest wymiana okien w budynku Starostwa (AB.7359-1-98/08  z dnia 15.10.2008r.) – pismo w załączeniu – zał. nr 24  do protokołu.

Na posiedzenie zarządu przybyła Naczelnik Wydziału Edukacji

Naczelnik Wydziału przedstawiła następujące wnioski przedłożone do zarządu powiatu
w sprawach:

- przystąpienia powiatu Oleckiego jako partnera projektu Pt. „Nowe zawody informatyczne” złożonego przez Fundację Edukacji Ekonomicznej – priorytet IX PO KL działanie 9.2 „Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego”.

Naczelnik zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na uczestnictwo w w/w projekcie w latach 2009-2010 i zabezpieczenie wkładu własnego w wysokości 12,75% kosztów całkowitego projektu tj. 61.000 zł. Ponadto wydział poinformował, że projekt kierowany jest do 120 uczniów szkół zawodowych i technicznych, którzy zostaną przeszkoleni i otrzymają certyfikaty w następujących dziedzinach: serwisanta komputerowego, technika sieciowego, administratora sieciowego oraz ukończą kurs „Mój własny biznes”. W projekcie chęć uczestnictwa zgłosiły ZST i ZSLiZ. Ponadto projekt zakłada podniesienie kwalifikacji wraz
z uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu dla nauczycieli  zgłoszonych do projektu. Nauczyciele języka angielskiego zostaną przeszkoleni z użyciem języka technicznego. Projekt przewiduje przeszkolenie 5 nauczycieli na szkołę.  Uczestnictwo w projekcie kosztowałoby powiat 30.500 zł na jedną szkołę co ogółem wyniesie 61.000 zł.

Zarząd wyraził zgodę na uczestnictwo w w/w projekcie i zabezpieczenie wkładu własnego
w wysokości 12,75% kosztów całkowitego projektu tj. 61.000 zł – wniosek w załączeniu
– zał. nr 25  do protokołu.

- uruchomienia rządowego programu pn. „Bezpieczna i przyjazna szkoła” MEN.

Poinformowała, że w wyniku uruchomienia w/w programu utworzono na terenie powiatu dwa punkty konsultacyjne w szkołach podstawowych w Cimochach i Sokółkach służące upowszechnieniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i ich rodzicom. Zadanie realizowane będzie w okresie październik-grudzień 2008r. Program wspomaga dzieci w wielu przedszkolnym oraz dzieci w wieku wczesnoprzedszkolnym. Ponadto poinformowała, że  Wojewoda Warmińsko-Mazurski  decyzją nr FB 178/2008 z dnia 17 października 2008r. zwiększył powiatowi oleckiemu plan dotacji celowej w dziale 854, rozdział 85406 § 2130 o kwotę 15 287 zł z przeznaczeniem na realizację działań tj.: - 12 802 zł - funkcjonowanie punktów konsultacyjnych organizowanych w szkołach przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, - kwota 2 485 zł -  zakup specjalistycznego zestawu do badania dzieci do 3 roku życia.

Zarząd zapoznał się z powyższą informacją – informacja w załączeniu – zał. nr 26  do protokołu.

- oferta do współpracy z wydawnictwem „art – grafiti” w sprawie wydania Mapy Powiatu

Poinformowała, że wpłynęła oferta w/w Wydawnictwa z propozycją bezpłatnego wydania - Mapy Powiatu w twardej okładce o formacie: 633 x 444 mm. W zależności od ilości sponsorów powiat może otrzymać od 700 do 1000 szt. map. Wydana mapa będzie stanowić ciekawy produkt dla turystów i inwestorów. Jedynym wkładem powiatu jest podpisany list intencyjny przez Starostę Oleckiego, dzięki któremu przedstawiciele Wydawnictwa będą pozyskiwać sponsorów do zamieszczenia reklam swoich firm na stronach publikacji. Cały nakład podzielony będzie pomiędzy przedsiębiorców i Starostwo Powiatowe. Mapa Powiatu trafi do rąk wielu osób zainteresowanych wymianą handlową i współpracą gospodarczą. Ostateczny wygląd mapy autoryzowany będzie przez Powiat Olecki.

Zarząd wyraził zgodę na przystąpienie do współpracy z wydawnictwem „art.-grafiti”
w sprawie bezpłatnego wydania Mapy Powiatu. W związku z powyższym starosta podpisał pismo intencyjne kierowane do przedsiębiorców o podjęciu inicjatywy wydania Mapy Powiatu Oleckiego z okazji Jubileuszu 10-lecia powstania powiatu – wniosek w załączeniu – zał.
 nr 27  do protokołu.

- wniosek Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kowalach Oleckich (z 22.10.2008r.)  w sprawie dofinansowania obchodów jubileuszowych 35-lecia istnienia zespołu śpiewaczego „Prząśniczki”.

Naczelnik poinformowała, iż Wydział proponuje zabezpieczenie środków finansowych
w budżecie powiatu na rok 2009 i dofinansować obchody 35-lecia zespołu w wysokości 700,00 zł (dział 921, rozdział 92195 § 4210).

Zarząd wyraził zgodę na dofinansowanie obchodów jubileuszowych 35-lecia istnienia zespołu śpiewaczego „Prząśniczki” w wysokości 700,00 zł – wniosek w załączeniu – zał.
 nr 28  do protokołu.

- wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Oleckiego do partnerstwa z Fundacją Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych MANZANA do projektu pn. „Klasa bez przemocy – kampania przeciwdziałania przemocy rówieśniczej w Powiecie Oleckim” składanego do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 9.5.

Celem projektu będzie zmniejszenie problemu przemocy rówieśniczej w szkołach ponadgimnazjalnych z terenu powiatu oleckiego, co przyczyni się do zmniejszenia problemu przedwczesnego opuszczania systemu edukacji przez uczniów. Realizacja projektu będzie
w 100% finansowana z UE. Projekt będzie skierowany do uczniów z 9 klas z ZST, ZSLiZ
i LO. Działaniami będą objęci także nauczyciele i rodzice uczniów. Projekt obejmuje trzy podstawowe zagadnienia: zwiększenie wiedzy na temat problemu przemocy rówieśniczej, zdobycie konkretnych umiejętności i sposobów zapobiegania i przeciwdziałania przemocy
w szkole, przygotowanie nauczycieli do dalszej pracy z uczniem i rodzicami.

Zarząd wyraził zgodę  na przystąpienie Powiatu Oleckiego do partnerstwa z Fundacją Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych MANZANA do projektu pn. „Klasa bez przemocy – kampania przeciwdziałania przemocy rówieśniczej w Powiecie Oleckim” składanego do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 9.5. Ponadto zarząd podpisał list intencyjny o zawarciu partnerstwa z Fundacją Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych MANZANA z siedzibą w Warszawie – wniosek w załączeniu – zał.  nr 29  do protokołu.

- informacja Wydziału Edukacji w sprawie zaplanowanych wydarzeń w ramach obchodów 10-lecia Powiatu Oleckiego i związanych z tym wydatków.

Poinformowała, iż Wydział zwraca się z prośbą o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie na 2009r. (dział 750, rozdział 75075) na organizację: X Mistrzostw woj. w-m w Karate Kyokushin w Olecku kwotę 700,00 zł, Turniej Holowy Piłkui Nożnej w wysokości 700,00 zł, III Oleckie spotkania z historią w wysokości 1.500,00 zł, obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w wysokości 1.000 zł oraz festynu „Bezpieczny Powiat” w wysokości 2.800,00 zł. Razem 6.700,00 zł.

Zarząd po zapoznaniu się z powyższą informacją wyraził zgodę na zabezpieczenie
w budżecie powiatu na rok 2009 środków finansowych w wysokości 6.700,00 zł
z przeznaczeniem na organizację w/w wydarzeń – informacja w załączeniu – zał. nr 30  do protokołu.

- informacja Wydziału Edukacji dotycząca przygotowania w ramach projektu „Wirtualny przewodnik po krainie EGO” specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego pn. „Projekt, budowa i okresowe administrowanie turystycznym interaktywnym portalem internetowym”

Naczelnik Wydziału Edukacji poinformowała, że jednym z działań zaplanowanych
w projekcie jest opracowanie stron internetowych portalu promującego subregion EGO. Celem projektu jest promocja walorów turystycznych i środowiska naturalnego subregionu EGO oraz jego aktywizacja poprzez rozwój ekoturystyki i poprawa współpracy transgranicznej. Ponadto Naczelnik przedstawiła zarządowi treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego pn. „Projekt, budowa i okresowe administrowanie turystycznym interaktywnym portalem internetowym”. Ponadto Naczelnik zaproponowała, aby osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami byli: w zakresie formalno-prawnym – Henryk Bielawski oraz Krystyna Wiszniewska, w zakresie technicznym – Waldemar Snarki oraz Józef Kunicki.

Zarząd po zapoznaniu się z informacją w wyniku głosowania za-3 zaakceptował treść SIWZ do przedstawionego projektu – informacja w załączeniu – zał. nr 31  do protokołu.

- Wniosek Pani Romualdy Mucha-Marciniak – ZSLiZ w Olecku oraz Doroty Teresy Włodarskiej – Gimnazjum Nr 2 w Olecku (z 4.11.2008r.) w sprawie objęcia patronatem Starosty Oleckiego VII Powiatowego i Regionalnego Konkursu Recytatorskiego „Poeci pogranicza Warmii, Mazur i Suwalszczyzny” oraz ufundowania nagród dla laureatów w/w imprezy w wysokości 2.000,00 zł.

Wydział Edukacji poinformował, że etap powiatowy konkursu odbędzie się 27.02.2009r. natomiast regionalny 13.03.2009r. Konkurs cieszy się dużą popularnością wśród uczniów szkół z subregionu EGO. Wpisał się on w harmonogram imprez kulturalnych od 2002r. Wydział proponuje zabezpieczenie środków finansowych w budżecie powiatu na rok 2009
w wysokości 700,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagród dla laureatów konkursu (dział 921, rozdział 92195, § 4210).

Zarząd wyraził zgodę na zabezpieczenie w budżecie powiatu na rok 2009 środków finansowych w wysokości 700,00 zł na w/w konkurs – wniosek w załączeniu – zał. nr 31  do protokołu.

- Wicestarosta zapoznała zarząd z treścią deklaracji współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Przedsiębiorców „Ełckie Centrum Biznesu” z siedzibą w Ełku. Przedstawiła cele współpracy jak również poinformowała, że przystąpienie do Stowarzyszenia nie pociąga za sobą skutków finansowych ze strony budżetu powiatu
i nie przewiduje wpłat składek członkowskich

- Zarząd zaakceptował treść deklaracji współpracy, która będzie zawarta pomiędzy Powiatem Oleckim a Międzynarodowym Stowarzyszeniem Przedsiębiorców „Ełckie Centrum Biznesu” – informacja wraz z projektem deklaracji o współpracy w załączeniu – zał. n
 32  do protokołu.

- przystąpienia do projektu pn. „Równy Start” – kompleksowy program pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów z parafii w Szczecinkach” realizowanego w partnerstwie z Parafią Rzymsko-Katolicką św. Stanisława Bp. i Męczennika
w Szczecinkach.

Projekt został bardzo wysoko oceniony przez Komisję Oceny Projektów i uzyskał akceptację Zarządu Województwa Warm.-Maz. W dniu 7.10.2008r. został umieszczony na 2 pozycji Listy Rankingowej konkursu zamkniętego dotyczącej Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów  z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”. Przed rozpoczęciem projektu Powiat Olecki jako parter zatwierdza projekt, przystępuje do realizacji w partnerstwie i udziela pełnomocnictwa Dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olecku do reprezentowania partnerstwa.  Łączna wartość projektu wynosi 176.854 zł i stanowi 100%dotacji. Środki na realizację projektu będą wypłacone jako dotacja rozwojowa w formie zaliczki przekazywanej w transzach na wyodrębnione konto Parafii.

W związku z powyższym zarząd w wyniku głosowania za-4 podjął uchwałę w sprawie przystąpienia do projektu pn. „RÓWNY START” – kompleksowy program pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów z parafii w Szczecinkach” realizowanego
w partnerstwie w Parafią Rzymsko-Katolicką Św. Stanisława Bp i Męczennika w Szczecinkach – wniosek  w załączeniu – zał. nr 33  do protokołu.

Naczelnik Wydziału Edukacji opuściła obrady zarządu.

- Zarząd w wyniku głosowania za-4 przyjął i podpisał umowę Nr 63/08 zawartą pomiędzy Zarządem Powiatu w Panem Lechem Cichanowicz dotyczącą wykonania robót budowlanych pod nazwą: „Wymiana okien w ścianach podłużnych budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Olecku ul. Kolejowa 32”. Wartość wynagrodzenia za umówiony zakres robót wynosi 59.534,79 zł brutto – umowa
w załączeniu – zał. nr 34  do protokołu.

- Starosta zapoznał zarząd z informatorem Związku Powiatów Polskich Pt. „Warto wiedzieć” Nr 147 i 148 - w załączeniu – zał. nr 35  do protokołu.

Ad. 6

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

Ad. 7

Zarząd w wyniku głosowania za-4 przyjął protokoły z poprzednich posiedzeń zarządu.

Przewodniczący zamknął obrady.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Karina Bielawska

Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym

Starosta Olecki

Stanisław Lucjan Ramotowski

Członkowie zarządu:

1. Maria Wanda Dzienisiewicz

2. Krzysztof Locman

3. Andrzej Kisiel