Protokół Nr 23/2011

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olecku,

które odbyło się 10 października 2011r. o godz. 11:00

Obecni na posiedzeniu:

Andrzej Stanisław Kisiel – Przewodniczący Zarządu;

Kazimierz Iwanowski – Wicestarosta;

Krzysztof Locman – Członek Zarządu;

Marian Świerszcz – Członek Zarządu;

Marek Dobrzyń – Członek Zarządu.

oraz

Edward Adamczyk – Sekretarz Powiatu;

Sylwia Syperowicz – Zastępca głównego księgowego;

Lista obecności w załączeniu – zał. nr 1 do protokołu.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: Dariusz Kozłowski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku - lista obecności w załączeniu – zał. nr 2 do protokołu.

Obradom Przewodniczył Starosta Olecki Andrzej Stanisław Kisiel, który zaproponował poniższy porządek posiedzenia.

- Realizacja wniosków i postanowień z 22 września 2011r.

- Informacja z realizacji prowadzonych prac remontowych na drogach powiatowych. Plan inwestycji na rok 2012.

- Sprawy bieżące

- Wolne wnioski.

- Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu z 22 września 2011r.

Uwag do przedstawionego porządku nie zgłoszono.

Wobec powyższego przystąpiono do jego realizacji.

Ad. 1

Sekretarz Powiatu przedstawił realizację wniosków i postanowień z posiedzenia Zarządu z 22 września 2011r.

Uwag do przekazanej informacji nie zgłoszono.

Zarząd przyjął realizację wniosków i postanowień z poprzedniego  posiedzenia.

Ad. 2

Na posiedzenie Zarządu przybył Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku.

Dyrektor PZD poinformował, że zgodnie z planem finansowym PZD w Olecku na 2011r. nakłady na bieżące utrzymanie dróg powiatowych określone zostały na kwotę 1.235.939 zł, dotychczas wydatki wyniosły 971.194,25 zł co stanowi 78,57% planu. Dotychczas największą pozycję stanowi zimowe utrzymanie dróg i ulic 23,74% (wydatki
z I kw. br.). W ramach tych środków realizowane są w pierwszej kolejności działania zapewniające przejezdność oraz bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. W tym roku w okresie wiosennym wykonywane były prace związane z zapewnieniem przejezdności na dogach nieutwardzonych, w dalszej kolejności prowadzone były prace związane
z oczyszczaniem jezdni i pasów drogowych z zanieczyszczeń i usprawnianie spływu wód
z dróg i zastoisk w rowach oraz robót przywracających jezdniom możliwość w miarę bezpiecznego ruchu – wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni twardych
i profilowaniu nawierzchni żwirowych i gruntowych. W okresie tym przystępuje się do uzupełniania i wymiany oznakowania pionowego oraz odnowy oznakowania poziomego.
Ze środków bieżącego utrzymania dróg usuwane są nieprzewidziane awarie dróg i mostów, będące następstwem nagłych czynników zewnętrznych takich jak wichury, ulewne deszcze oraz wynikające z postępującego zużycia elementów dróg, mostów oraz przepustów.
W ramach tych działań usuwane są awarie mostów, przepustów, rozmycia korpusów drogowych, usuwanie wiatrołomów  z pasów drogowych, likwidacja przełomów oraz zadoleń nawierzchni spowodowanych odkształceniami korpusu drogowego. Roboty interwencyjne
w zakresie zabezpieczenia awarii dróg i obiektów mostowych, usuwanie wiatrołomów, roboty odwodnieniowe, konserwacyjne oraz szereg robót utrzymaniowych realizowana jest siłami własnymi Obwodu Drogowego, przy użyciu w pierwszej kolejności sprzętu własnego oraz sprzętu wyłonionego w przetargu w ramach zamówień publicznych w oparciu o zawarte umowy z wykonawcami.

Starosta przedstawił potencjalne zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2012:

- Przebudowa drogi powiatowej 1857N Wronki-Połom dł.6,10014 Guriewsk – koszt ogółem 10.429.280 zł

- Budowa drogi powiatowej nr 1899N Krupin – Raczki Wielkie – koszt ogółem 2.910.873 zł

- Przebudowa ulicy nr 4926N Targowej w Olecku – koszt ogółem 569.572 zł

- Przebudowa ulicy Wodnej w Olecku – koszt ogółem 314.000 zł

- Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1822N Sulejki – Krzywe – koszt ogółem 300.000 zł

- Budowa chodnika Babki Oleckie – koszt ogółem 35.000 zł

- Przebudowa mostu w msc. Starosty – koszt ogółem 250.000 zł

- Dokumentacja projektowa na przebudowę ulic: nr 4902N Gdańska; nr 4914N Czerwonego Krzyża w Olecku – koszt ogółem 725.000 zł

Razem koszt inwestycji – 15.533.725 zł

Zarząd stwierdził, że powyższe inwestycje będą mogły być realizowane przy wspólnym współfinansowaniu samorządów gminnych.

Starosta powiedział, że w chwili obecnej celowe wydaje się być przeanalizowanie wykazu dróg, przeznaczonych do remontu.

Po dyskusji Zarząd w wyniku głosowania za-5 przyjął informację dotyczącą realizacji zadań remontowych i utrzymaniowych na drogach powiatowych w 2011r. wraz z planem inwestycji na rok 2012. Informacja została skierowana pod obrady Komisji Stałych Rady Powiatu
w Olecku – informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Kolejno Starosta zapoznał Zarząd z następującymi pismami

- Dyrektora PZD Olecko znak: PZD.III.033.47/2011 z 03.10.2011r. będące odpowiedzią na wystąpienie Burmistrza Olecko znak: GKO.7021.8.18.2011
 z 5.09.2011r. w sprawie remontu odcinka ulicy Zielonej (nr 4977N) od ul. Kolejowej do przedszkola w Olecku. Dyrektor PZD poinformował, że koszt zadania wynosi
ok. 42,2 tys. zł zgodnie z opracowanym kosztorysem inwestorskim zawierającym niezbędny zakres robót – pismo stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Zarząd stwierdził, że powyższa inwestycja będzie mogła być realizowana w przypadku  współfinansowania gminy Olecko  w wysokości 50% kosztów.

- Dyrektora PZD Olecko znak: PZD.III.420/28/11  z 22.09.2011r. będące odpowiedzią na wystąpienie Burmistrza Olecka znak: GKO.7021.6.29.2011 z 16.08.2011r.
w sprawie utrzymania instalacji odwodnieniowych w ciągach dróg powiatowych
w Olecku. Dyrektor wyjaśnił, że zakres prac utrzymaniowych przynależnych do PZD polegających na utrzymaniu studzienek ściekowych i przykanalików jest niewystarczający dla prawidłowego funkcjonowania odwodnienia w mieście. Należy przypuszczać, iż przyczyny okresowych podtopień nieruchomości wynikają
z niewydolności odbioru wód opadowych przez sieci kanałów deszczowych pozostających na stanie Gminy Olecko. Dlatego też instalowanie dodatkowych punktów odbioru wody w obszarach zasoleń nie usprawni spływu wód opadowych. PZD dokonuje na bieżąco przeglądu i oczyszcza studzienki ściekowe oraz przykanaliki z zanieczyszczeń – pismo stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

- Pismo Wójta Gminy Wieliczki znak: OR.III.6871.7.2011 z 27.09.2011r. w sprawie nieodpłatnego użyczenia części pasa drogowego drogi powiatowej Wieliczki-Kleszczewo przy Szkole Podstawowej w Wieliczkach z przeznaczeniem na wykonanie parkingu na samochody osobowe (10 miejsc parkingowych) przy nowo wybudowanym Przedszkolu Samorządowym. Wybudowanie parkingu zwiększy bezpieczeństwo użytkowników drogi jak i dzieci wychodzących ze Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola – pismo stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Dyrektor PZD zaproponował użyczenie części pasa drogowego na okres 10 lat
i zobowiązał się do przygotowania umowy użyczenia z możliwością dalszego jej przedłużenia.

W związku z powyższym Zarząd w wyniku głosowania za-5 wyraził zgodę na nieodpłatne użyczenie części pasa drogowego drogi powiatowej Wieliczki-Kleszczewo przy Szkole Podstawowej w Wieliczkach z przeznaczeniem na wykonanie parkingu na okres 10 lat.

Ad. 3

- Starosta przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia powiatu do realizacji projektu „Inwestujemy w profesjonalizm - szkolenia dla pracowników DELPHIA YACHTS KOT sp. j.”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie
8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Uwag do powyższego projektu uchwały nie zgłoszono.

Wobec powyższego Zarząd w wyniku głosowania za-5 podjął uchwałę w sprawie przystąpienia powiatu do realizacji projektu „Inwestujemy w profesjonalizm - szkolenia dla pracowników DELPHIA YACHTS KOT sp. j.”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Jednocześnie Zarząd w wyniku głosowania za-5 udzielił pełnomocnictwa Pani Celinie Górskiej Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku do:

- reprezentowania Powiatu Oleckiego w zakresie zawarcia umowy o dofinansowanie projektu „Inwestujemy w profesjonalizm – szkolenia dla pracowników DELPHIA YACHTS KOT Sp. J.” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz wszelkich jej zmian wymagających formy pisemnego aneksu;

- podejmowania wiążących decyzji i składania oświadczeń woli w sprawach finansowych w zakresie realizacji projektu „Inwestujemy w profesjonalizm – szkolenia dla pracowników DELPHIA YACHTS KOT Sp. J.” współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Pełnomocnictwa Dyrektorowi udzielono na okres realizacji projektu.

- Starosta zapoznał Zarząd z informacją Dyrektora ZST Olecko znak: L.dz. ZST 10684/11 z 6.10.2011r. o sieci c.o. w ZST w związku z planowanym ewentualnym montażem liczników poboru ciepła dla użytkowników spoza szkoły – informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

W informacji Dyrektor ZST poinformował, że ograniczenia ogrzewania na sobotę i niedzielę nie ma uzasadnienia ekonomicznego i przy obecnym stanie technicznym instalacji nie jest możliwe. Zużycie paliwa na dogrzanie wyziębionych pomieszczeń byłoby porównywalne do zużycia przy normalnym funkcjonowaniu c.o. Nie we wszystkich pomieszczeniach można byłoby wprowadzić ograniczenie, gdyż funkcjonują szkoły dla dorosłych (2-3 zjazdy miesięcznie). Celem uzyskania oszczędności można byłoby przy remontach bieżących montować zawory kulowe do każdego grzejnika na doprowadzeniu i odprowadzeniu. Z jednej strony koszt modernizacji byłby znikomy, a z drugiej strony w razie potrzeby można byłoby ograniczać ogrzewanie w poszczególnych pomieszczeniach. Montowanie zaworów kulowych przy grzejnikach ułatwi także prowadzenie remontów pomieszczeń w przyszłości.

Pracownicy Wydziału Architektury i Budownictwa w/m w dniu 6.10.2011r. dokonali przeglądu kotłowni oraz sieci c.o. w ZST w Olecku z którego wnika, że budynki pozaszkolne tj. budynek mieszkalny wielorodzinny i budynki Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego Olecku mają zamontowane liczniki ciepła. Ponadto stwierdzono, że kotły wyposażone są
w czujki temperatury zewnętrznej i wewnętrznej zamontowanej w budynku szkoły, których zadaniem jest regulowanie przesyłanego ciepła do poszczególnych obiektów zasilanych przez kotłownię ZST. Z uwagi, że czujnik temperatury wewnętrznej jest zamontowany tylko
w jednym budynku (budynek szkoły) nie można automatycznie ustawić dostarczonego ciepła dla pozostałych budynków. Wynika to z tego, że każdy zasilany budynek jest wybudowany
w innej technologii i innym okresie czasu. Powoduje to, że temperaturę wytwarzanego
i przesyłanego ciepła ustawia się metodą ręczną (zwiększanie lub zmniejszanie przepływu ciepła zaworami odcinającymi). Zamontowanie licznika głównego wiąże się z trudnościami technicznymi (duża średnica rurociągu na którym miałby być zamontowany licznik) co powoduje duże koszty.

Po dyskusji Zarząd postanowił, że do sprawy powróci przy zmianie źródła zasilania
i remoncie kapitalnym instalacji.

- Pismo Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Olecku znak: PINB.OL.770.23.2011 z 6.10.2011r. w sprawie zwolnienia z opłaty za wynajem pomieszczenia biurowego od PZD w Olecku za miesiące XI i XII 2011r. Uzyskane
w ten sposób środki będą wykorzystane na bieżącą działalność inspektoratu.

Dyrektor PZD w Olecku pismem znak: PZD.II.232.3/2011 z 10.10.2011r. poinformował, że opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych przez PINB są pobierane na podstawie wystawianej faktury zgodnie z umową najmu z 31.01.2006r. Dochody za wynajem pomieszczeń PZD w Olecku w całości odprowadza jako dochody budżetowe do Starostwa.

Zarząd wyraził zgodę na zwolnienie PINB w Olecku z opłaty za wynajem pomieszczenia biurowego od PZD w Olecku za miesiące XI i XII 2011r.

- Starosta zapoznał zarząd z pismem Proboszcza Parafii Rzymsko-Katolickiej
p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Olecku z 30.09.2011r. będące odpowiedzią na wystąpienie Burmistrza Olecko pismo znak: BI.6730.133.2011 z 26.09.2011r.
w sprawie wydania zezwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 435/12 – pismo stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

- Starosta zapoznał zarząd z wystąpieniem mieszkańców budynku ul. Zamkowa 2a
w Olecku z 1.10.2011r. w sprawie wszczętego postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy na działce o nr geod. 435/12 – pismo stanowi załącznik
nr 9 do protokołu.

- Skarbnik Powiatu przedstawiła braki jednostek oświatowych do końca 2011r. tj.:

LO – 4.000,00 zł

ZST – 382.646,00 zł

ZSLiZ – 275.912,00 zł

OSWDG – 30.000,00 zł

PP-P – 0,00 zł

Razem 692.558,00 zł

Skarbnik poinformowała, że rezerwa oświatowa na rok 2011 wynosi 352.215 zł – informacja stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Zarząd postanowił podzielić rezerwę oświatową w kwocie 352.215,00 zł w następujący sposób:

| Nazwa jednostki | Zwiększenie budżetu |  | Razem |
| --- | --- | --- | --- |
|  | z rezerwy oświatowej | z budżetu powiatu |  |
| LO | 1.000,00 zł | 3,000 zł | 4.000,00 zł |
| ZST | 155.400,00 zł | 194.600,00 zł | 350.000,00 zł |
| ZSLiZ | 148.815,00 zł | 77.647,00 zł | 226.462,00 zł |
| OSWDG | 30.000,00 zł | 0,00 | 30.000,00 zł |
| PP-P | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 335.215,00 zł | 275.247,00 zł | 610.462,00 zł |
| + środki na nagrody Starosty 17.000,00 zł |  |  |  |
| RAZEM 352.215,00 zł |  |  |  |

Wicestarosta zwrócił się z prośbą do Członków Zarządu, aby do kolejnego posiedzenia Zarządu zastanowić do się nad ewentualnym utworzeniem Zespołu Administracyjnego – Ekonomicznego Szkół.

- Wniosek Dyrektora OSWDG  w Olecku znak: OSW. L.dz. 364.2011 z 4.10.2011r.
w sprawie nieodpłatnego udostępnienia sali rytmiki rehabilitantom do prowadzenia zajęć z aerobiku, tak dla pracowników placówki jak i osób z zewnątrz – wniosek stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Dyrektor OSWDG poinformował, że w zamian za możliwość wykorzystania sali, rehabilitanci zobowiązali się do prowadzenia rehabilitacji dla wychowanków placówki.
W chwili obecnej dużo z uczęszczających do Ośrodka dzieci posiada wady postawy, wymagające intensywnej pracy rehabilitanta. Placówka nie posiada specjalistów do prowadzenia tego typu zajęć a większości rodziców nie stać na opłacenie tego typu pomocy. Długie kolejki do bezpłatnych usług rehabilitantów wykluczają szybką pomoc. Wprowadzenie możliwości bezpłatnego udziału w zajęciach rehabilitacyjnych podniesie prestiż placówki oraz pozytywnie wpłynie na jej wizerunek i stan zdrowia wychowanków.

Wydział Edukacji poinformował, że z ustaleń wynika, że za każdą godzinę wynajmowaną grupie, rehabilitowane będą dzieci Ośrodka. Dlatego też Wydział pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 wyraził zgodę na nieodpłatne udostępnienie sali rytmiki rehabilitantom do prowadzenia zajęć z aerobiku, tak dla pracowników OSWDG jak i osób
z zewnątrz.

- Wniosek Dyrektora OSWDG  w Olecku znak: OSW. L.dz. 363 .2011 z 4.10.2011r.
w sprawie wyrażenia zgody na zakup i montaż pieca olejowego do podgrzania wody
z budżetu Ośrodka – wniosek stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Dyrektor poinformował, że wykonanie nowego źródła podgrzania wody jest konieczne, że względu na braki w dostawie ciepłej wody nie tylko w bloku żywieniowym, ale również do utrzymania higieny osobistej wychowanków. Inwestycja całkowicie zniweluje istniejący od wielu lat problem dostaw ciepłej wody, zwłaszcza w okresie letnim na wynajem internatów na schronisko młodzieżowe i wypoczynek grup zorganizowanych. Całkowity koszt wykonania został uwzględniony po przesunięciu środków finansowych w rozdziale 85403
§ 4270 – zakup usług remontowych.

Wydział Edukacji poinformował, że Zarząd Powiatu 29.06.2011r. wyraził zgodę na zakup
i montaż pieca olejowego z własnych środków finansowych placówki. Koszt zakupi
i montażu wyniesie ok. 60 tys. zł. W związku z tym, że placówka poczyniła oszczędności zasadne jest wyrażenie zgody na realizację w/w zadania.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 wyraził zgodę na zakup i montaż pieca olejowego do podgrzania wody z budżetu Ośrodka.

- Wniosek Dyrektora PCPR Olecko znak: OF-O-0714-2/0/11 z 6.10.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie środków w wysokości 30.987,00 zł zaoszczędzonych w wyniku przetargu na zakup i montaż windy zewnętrznej przy budynku na ul. Gołdapskiej 23 w Olecku na pokrycie niezbędnych wydatków jednostki w 2011r.

Dyrektor PCPR poinformowała, że w wyniku ogłoszonego przetargu został wyłoniony wykonawca, który określił wartość wykonania inwestycji na kwotę 103.012,66 zł – pozostały środki w wysokości 30.987,00 zł. Po przeanalizowaniu budżetu za okres I-IX 2011r. jednostka widzi potrzebę zabezpieczenia środków, które są niezbędne do pokrycia następujących wydatków: na świadczenia społeczne w związku ze wzrostem liczby pełnoletnich wychowanków, którzy opuszczają placówki opiekuńczo-wychowawcze
w bieżącym roku oraz na funkcjonowanie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, w związku ze zmniejszoną liczbą osób objętych programem korekcyjno-edukacyjnym dla sprawców przemocy w rodzinie.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 wyraził zgodę na przesunięcie środków w wysokości 30.987,00 zł zaoszczędzonych w wyniku przetargu na zakup i montaż windy zewnętrznej przy budynku na ul. Gołdapskiej 23 w Olecku na pokrycie niezbędnych wydatków jednostki w 2011r.

- Wniosek Dyrektora Domu im. Janusza Korczaka w Olecku znak: DJK 06061-2/08/11  z 16.09.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie zasadniczego wynagrodzenia pracownikom zatrudnionym na podstawie Kodeksu Pracy w Domu.

Dyrektor poinformowała, że w placówce zatrudnieni są pracownicy na podstawie Karty Nauczyciela oraz Kodeksu Pracy. Ich wynagrodzenia oraz wymiar czasu pracy, pomimo takiego samego zakresu obowiązków, znacznie się różni. KN gwarantuje pracownikom dodatki do wynagrodzenia zasadniczego (motywacyjny, trudnościowy) przy wymiarze czasu pracy 26 godzin. Od września br. zasadnicze stawki, zgodnie ze stopniem awansu zawodowego wynoszą 2182 zł, 2246 zł, 2550 zł. Pracownicy zatrudnieni na podstawie
KP pracują 40 godzin tygodniowo przy znacznie niższym wynagrodzeniu zasadniczym bez żadnych dodatków (wynagrodzenie obecnie wynosi od 1.600 zł do 2.100 zł). W celu zmniejszenia różnic w uposażeniu pracowników Dyrektor zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na podwyższenie wynagrodzenia pracownikom od miesiąca października zatrudnionym na podstawie KP. Proponowane stawki wynagrodzenia zasadniczego: 2.100 zł, 2.250 zł, 2.550 zł (brutto). W budżecie placówki są zabezpieczone środki na w/w podwyżki. Należy tylko dokonać przeniesienia kwoty 23.929 zł  z § 4210 – zakup materiałów
i wyposażenia na § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników. Skutek finansowy planowanej zmiany wynagrodzenia nieznacznie wpłynie na wysokość przyszłorocznego budżetu placówki.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 wyraził zgodę na podwyższenie zasadniczego wynagrodzenia pracownikom zatrudnionym na podstawie Kodeksu Pracy w Domu
od października 2011r. oraz na przeniesienie kwoty 23.929 zł  z § 4210 – zakup materiałów
i wyposażenia na § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

- Starosta zapoznał zarząd z pismem Dyrektora ZSLiZ w Olecku znak: ZSLiZ/1330/2011 z 4.10.2011r. informującym, że Komisja dokonała odbioru pomieszczeń w ramach projektu „Modernizacja i doposażenie pracowni do kształcenia w zawodach hotelarskich i gastronomicznych – Pewnym krokiem w zawodową przyszłość”. KPPSP w Olecku, Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie Oddział Ełk oraz Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Olsztynie zostały powiadomione o zakończeniu prac celem zgody na użytkowanie – pismo  stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

- Wniosek Wydziału Edukacji dotyczący podpisania aneksu do porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Olecko zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Oleckiego zawartego 1 marca 2001r. pomiędzy Powiatem Oleckim a Gminą Olecko – wniosek stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Zgodnie z zawartym porozumieniem Zarząd Powiatu w Olecku co roku w drodze aneksu określa wysokość dotacji przeznaczonej na realizację w/w zadania. Kwota dotacji na 2012r. została zaplanowana w wysokości 33.000 zł.

Wicestarosta powiedział, że Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego zwrócił się z propozycją przejęcia Biblioteki Pedagogicznej. Z pismem zwrócił się również Burmistrz Olecka w którym wyjaśnił, że koszt utrzymania Miejsko-Powiatowej Biblioteki wynosi 300.000 zł. W związku  z tym zaproponował dofinansowanie powiatu
w wysokości 150.000 zł sugerując ewentualne rozwiązanie porozumienia. Wicestarosta powiedział, że jest to o tyle niebezpieczne, że prowadzenie biblioteki jest to zadanie własne powiatu. Dlatego też wspólnie ze Starostą chcemy spotkać się z Burmistrzem i porozmawiać jak z tej sytuacji wybrnąć. Propozycja ze strony powiatu będzie taka, ażeby Burmistrz przychylił się  jeszcze na kwotę 33.000 zł zwiększoną ewentualnie o inflację na rok 2012.

Po wyjaśnieniach Zarząd w wyniku głosowania za-5 przyjął i podpisał Aneks nr 13
z 10.10.2011r. do porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Olecko zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Oleckiego zawartego 1 marca 2011r. Wysokość dofinansowania zadania w roku 2012 będzie wynosić 33.000 zł.

Starosta zobowiązał się do przeprowadzenia rozmów z Burmistrzem Olecka w sprawie dalszej wysokości dofinansowania w/w zadania.

- Zarząd w wyniku głosowania za-5 podjął uchwałę uchylająca uchwałę w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych oraz w Zespole Szkół Technicznych w Olecku prowadzonych przez Powiat Olecki oraz wysokość opłat za posiłki.

- Wniosek Wydziału Edukacji dotyczący przeprowadzenia konsultacji społecznych
z organizacjami pozarządowymi z terenu powiatu oleckiego i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu „Programu współpracy Powiatu Oleckiego 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012” – wniosek stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Wydział Edukacji poinformował, że przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie nakładają obowiązek konsultowania  z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej (art. 5 ust. 5 w/w ustawy). Uchwała Nr XXXIX/239/2010 Rady Powiatu w Olecku podjęta
27 września 2010 r. określa szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej. Konsultacje społeczne projektu „Programu współpracy Powiatu Oleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012” zostaną przeprowadzone od 18 października 2011 r. do 9 listopada 2011 r. Celem konsultacji społecznych będzie zebranie opinii w związku z przygotowaniem Programu współpracy Powiatu Oleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, a także wspólne wypracowanie obszarów priorytetowych i zakresu zadań publicznych do realizacji we współpracy w 2012 r.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi z terenu powiatu oleckiego i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu „Programu współpracy Powiatu Oleckiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012”.

- Wniosek Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Olecku znak: LO.I.226.4.2011
z 07.10.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dodatkowych zajęć
z rysunku technicznego – wniosek stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Liczba chętnych do udziału w zajęciach z klas III – 24 osoby, z klas II – 30 osób. Liczba zajęć 60 godzin x 50 zł = 3.000 zł. Zajęcia rozpoczną się w listopadzie a zakończą się w kwietniu 2012r.

Zarząd w wyniku głosowania za-2, wstrzymało się-3, przeciw-0 wyraził zgodę na prowadzenie dodatkowych zajęć z rysunku technicznego w LO Olecko.

- Wicestarosta przedstawił następujące wnioski:

    - Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olecku znak: PP-P. 401.14.2011 z 4.10.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie 1 etatu pedagoga od 1 stycznia 2012r. – wniosek stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Dyrektor PP-P poinformowała, że  Poradnia od 1.09.2010r. pozyskała i wyposażyła nowe pomieszczenia w budynku przy ul. Zamkowej 4. Mając już odpowiednią bazę, w celu jej efektywniejszego wykorzystania odpowiadając na potrzeby środowiska, działając zgodnie
z nowymi rozporządzeniami o pomocy psychologiczno-pedagogicznej publiczna poradnia powinna świadczyć pomoc także w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od
0 do 6 roku życia. Ponadto etat pedagoga wyrównałby dysproporcje z psychologami, usprawniłoby to organizację procesu diagnostycznego, a w konsekwencji zmniejszyło kolejki oczekujących na badania i pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Obserwacja ostatnich lat wskazuje, że zwiększa się liczba dzieci z większymi lub mniejszymi zakłóceniami /opóźnieniami w rozwoju psychoruchowym oraz zaburzeniami rozwojowymi. PP-P w Olecku jako placówka publiczna, ma pełne uprawnienia opiniowania, orzekania, wydawania opinii wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zatrudnienie pedagoga wpłynęłoby na rozszerzenie oferty Poradni w zakresie udzielenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej, poprawiłoby organizację pracy placówki. Roczny koszt zatrudnienia wyniósłby 57.295 zł.

Wydział Edukacji pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek, gdyż realizacja w/w zadania zwiększy subwencję oświatową na 2012r.

    - Dyrektora Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ŚDS
w Olecku znak: NPPP-2/2011/12  z 23.09.2011r. w sprawie przyznania na rok 2012 środków finansowych w kwocie 73.024 zł pozwalającej na zwiekszenie zatrudnienia w placówce (rehabilitant, tyflopedagog, oligofrenopedagog)- poza środkami przeznaczonymi na realizację programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Po analizie dotychczasowej działalności oraz na podstawie ilości udzielonej pomocy, stwierdzamy rosnące zapotrzebowanie na świadczone formy pomocy – wniosek stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Naczelnik Wydziału Edukacji poinformowała, że w roku ubiegłym postanowieniem Zarządu Powiatu 19.10.2010r. Powiat Olecki przeznaczył w/w placówce na zatrudnienie rehabilitanta
i psychologa w wymiarze po ½ etatu, kwotę w wysokości 36.512 zł. Ponadto Powiat w 2011r. przekaże dotację w wysokości 64 126 zł w zakresie wczesnego wspomagania dzieci, (obowiązek finansowania zadania wynika z zapisów ustawy o systemie oświaty). Łącznie placówka w  2011 r.  otrzyma kwotę w wysokości 100 638,00 zł.

W związku z tym, że  Powiat Olecki nie jest organem prowadzącym dla w/w Poradni, zgodnie z ustawą nie musi dofinansować jej funkcjonowania. Natomiast z racji tego, że
w/w placówka jako jedyna w powiecie realizowała zadanie wczesnego wspomagania dzieci, proponuję utrzymać 1 etat nie wskazując na stanowiska, utrzymując kwotę z roku bieżącego
w wysokości 36,512. Przewidywana subwencja na rok 2012 na wczesne wspomaganie dzieci– może wynieść ok. 90 000 zł – gdyż zgodnie ze złożonym wnioskiem liczba dzieci do roku bieżącego wzrosła  o kilka osób,  co dałoby łącznie kwotę w wysokości ok. 126 512 zł
i jest to kwota, która pokryłaby  w znaczy sposób potrzebę zatrudnienia specjalistów w/w placówce.

Uzasadniając powyższe Wydział poinformował, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
w Olecku, dla której organem prowadzącym jest powiat olecki -kierowana przez Dyrektor Elżbietę Domasik od 2012 r. planuje świadczyć usługi wczesnego wspomagania dzieci, przez co będzie wnosić do Zarządu Powiatu o zwiększenie zatrudnienia o 1 etat pedagoga. Realizacja tego zadania przyczyni się do zwiększenia subwencji dla Powiatu. Biorąc pod uwagę powyższe, zasadne jest utrzymanie wysokości dofinansowania na poziomie roku bieżącego.

Zarząd po zapoznaniu się z powyższymi wnioskami zobowiązał Wydział Edukacji
do wyjaśnienia czy świadczenie usługi wczesnego wspomagania dzieci NPP-P jest ujęte
w Systemie Informacji Oświatowej na rok szkolny 2011/2012 oraz czy PP-P obsłuży sama wszystkie dzieci z powiatu oleckiego. Informację należy przedstawić Zarządowi Powiatu na posiedzenie w dniu 18.10.2011r.

Ad. 4

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

Ad. 5

Zarząd w wyniku głosowania za-5, przyjął protokół z posiedzenia Zarządu z 22 września 2011r.

Ustalono, że kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu w Olecku odbędzie się 18 października 2011r.

Przewodniczący zamknął obrady.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Karina Anna Bielawska

Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym

Starostwa Powiatowego w Olecku

Starosta Olecki

Andrzej Stanisław Kisiel

Członkowie Zarządu:

1. Kazimierz Iwanowski

2. Marek Dobrzyń

3. Krzysztof Locman

4. Marian Świerszcz