- Protokół Nr 72/2013

- z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olecku,

- które odbyło się 10 września 2013r. o godz. 13:00

- Obecni na posiedzeniu:

Andrzej Stanisław Kisiel – Przewodniczący Zarządu;

Kazimierz Iwanowski – Wicestarosta;

Marek Dobrzyń – Członek Zarządu;

Krzysztof Locman – Członek Zarządu;

Marian Świerszcz – Członek Zarządu.

oraz

Edward Adamczyk – Sekretarz Powiatu;

Sylwia Syperowicz – Skarbnik Powiatu;

Dariusz Kozłowski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku,

Halina Bogdańska – pracownik Wydziału Edukacji (…) Starostwa Powiatowego w Olecku.

- Lista obecności w załączeniu – zał. nr 1 i 2  do protokołu

Obradom Przewodniczył Starosta Olecki Andrzej Stanisław Kisiel, który zaproponował poniższy porządek posiedzenia.

- Porządek posiedzenia:

- Realizacja wniosków i postanowień  z 20 sierpnia 2013r.

- Ocena stanu przygotowań PZD do okresu zimowego.

- Informacja z realizacji prowadzonych prac remontowych na drogach powiatowych. Plan inwestycji na rok 2014.

- Informacja z realizacji zadań kompetencyjnych Starosty w zakresie gospodarki wodnej, ochrony środowiska i przyrody, rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego za 2012r.

- Przyjęcie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Oleckiego na lata 2013-2015 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2016-2019.

- Wydanie wytycznych w sprawie opracowania wycinkowych materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2014.

- Materiały na Sesję

- Sprawy bieżące.

- Wolne wnioski.

- Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu z 20 sierpnia 2013r.

Uwag do przedstawionego porządku nie zgłoszono.

Wobec powyższego przystąpiono do jego realizacji.

- Ad. 1

Sekretarz Powiatu przedstawił realizację wniosków i postanowienia z posiedzenia Zarządu z 20 sierpnia 2013r.

Uwag do przedstawionej informacji nie zgłoszono.

Zarząd przyjął realizację wniosków i postanowień z poprzedniego posiedzenia.

Ad. 2 i 3

Na posiedzenie Zarządu przybył Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku.

Dyrektor PZD w Olecku przedstawił informację dotyczącą realizacji zadań remontowych i utrzymaniowych na drogach powiatowych w 2013r. wraz z informacją dotyczącą stanu przygotowań jednostki do okresu zimowego 2013/2014. Poinformował,
że w drugiej dekadzie września Br. zostanie ogłoszony przetarg na świadczenie usług
z zakresu zimowego utrzymania na dwóch obszarach przetargowych (I obszar – Gmina Kowale Oleckie i gmina Świętajno, II obszar – gmina Olecko i gmina Wieliczki) oraz przetarg na zimowe i letnie utrzymanie ulic w mieście Olecko. Podpisanie umów na świadczenie usług zimowego utrzymania dróg powiatowych zamiejskich z terminami realizacji od 1 listopada 2013r. do 30 marca 2014r. na zimowe utrzymanie dróg na sezon 2013/2014 z wykonawcami w ramach ogłoszonego  przetargu nieograniczonego nastąpi
w drugiej dekadzie października br. Natomiast podpisanie umowy na utrzymanie ulic
w m. Olecko przewiduje się do końca listopada br. na okres 3-letni z terminem od 01.01.2014r. do 31.12.2016r.

Członek Zarządu Marek Dobrzyń zapytał czy planowane jest jeszcze koszenie poboczy na całej długości drogi od miejscowości Wieliczki do miejscowości Wysokie?

Dyrektor PZD odpowiedział, że w miejscach gdzie były duże zastoiska wody pobocza zostały wykoszone. Na całej długości przedmiotowej drogi nie damy rady wszystkiego wykosić.

Wicestarosta zapytał kto dba o tereny zielone na ul. Grunwaldzkiej w Olecku ?

Dyrektor PZD odpowiedział, że terenami zielonymi przy ulicach zajmuje się miasto Olecko.

W związku z powyższym Wicestarosta zwrócił się z prośbą o wystosowania pisma  do Urzędu Miejskiego w Olecku z prośbą o przystąpienie do formowania i przycięcia zasadzonych krzewów na przedmiotowej ulicy.

Starosta przedstawił plan inwestycji z zakresu przebudowy i remontów dróg powiatowych przewidzianych do realizacji w 2014r. opracowany przez Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku:

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1857N dr. woj. Nr 655-Orłowo-Wronki-Połom-Straduny (dr. kraj. Nr 65) etap III – przez wieś Wronki na odcinku od km  9+100,00 do km 10+420,00”

- Budowa drogi powiatowej nr 1907N Kijewo-Chełchy- dr. kraj. Nr 16 w m. Babki Gądeckie.

Powyższe zadania realizowane będą pod warunkiem uzyskania dofinansowania z NPPDL – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój (edycja 2014),

- Przebudowa drogi nr 1885N Nasuty-Golubie Wężewskie-Wężewo” na odcinku 2 km.

Zadanie będzie realizowane pod warunkiem przejęcia w zarząd odcinka drogi przez Gminę Kowale Oleckie i uzyskania dofinansowania z TFOGR.

Ponadto Dyrektor PZD poinformował Zarząd, że remontu bieżącego będzie wymagał przepust w miejscowości Stacze – koszt ok. 150.000 zł oraz przepust na drodze Gąski-Kijewo w miejscowości Dzięgiele dł. 17m – koszt ok. 60.000 zł.

Członek Zarządu Krzysztof Locman w imieniu kierowców autobusów dowożących dzieci do szkół oraz mieszkańców zwrócił się z prośbą o wyrównanie drogi Stożne-Sokółki.

Dyrektor PZD odpowiedział, że po opadach deszczu droga w miarę możliwości zostanie wyrównana.

Więcej uwag ani pytań nie zgłoszono.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 przyjął informację dotyczącą realizacji zadań remontowych i utrzymaniowych na drogach powiatowych w 2013r. wraz z oceną stanu przygotowań jednostki do okresu zimowego 2013/2014. Informacja została skierowana pod obrady Komisji Stałych Rady Powiatu - informacja w załączeniu – zał. nr 3 do protokołu.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 przyjął plan inwestycji z zakresu przebudowy
i remontów dróg powiatowych przewidzianych do realizacji w 2014r.  Informacja została skierowana pod obrady Komisji Stałych Rady Powiatu - informacja w załączeniu – zał. nr 4 do protokołu.

Ad. 4

Starosta przedstawił informację z realizacji zadań kompetencyjnych Starosty
w zakresie gospodarki wodnej, ochrony środowiska i przyrody, rolnictwa, leśnictwa
i rybactwa śródlądowego za 2012r.

Członkowie Zarządu oświadczyli, iż zapoznali się z powyższą informacją i nie zgłaszają uwag.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 przyjął informację z realizacji zadań kompetencyjnych Starosty w zakresie gospodarki wodnej, ochrony środowiska i przyrody, rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego za 2012r. Informacja została skierowana pod obrady Komisji Stałych Rady Powiatu - informacja w załączeniu – zał. nr 5 do protokołu.

Ad. 5

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Oleckiego na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020”.

Wydział Środowiska i Rolnictwa poinformował, że opracowanie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska, wynika z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.). Zgodnie z art. 17 i 18 w/w ustawy Program ten sporządza organ wykonawczy, a następnie uchwala go Rada Powiatu. Powiatowy  Program Ochrony Środowiska podlega aktualizacji co 4 lata. Projekt Programu został poddany procesowi konsultacji społecznych w dniach od 11 maja  do 20 czerwca 2012r., w czasie trwania konsultacji do Zarządu Powiatu w Olecku nie zostały wniesione żadne uwagi ani wnioski. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia Programu umieszczono na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego oraz  stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego. Projekt Programu został zaopiniowany przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Opracowując Program dla okresu 2013-2016
z uwzględnieniem perspektywy do roku 2020, przyjęto zasadę komplementarności
z wcześniej opracowanymi dokumentami, głównie z Programem Ochrony Środowiska Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2011 – 2014  z uwzględnieniem perspektywy na lata 2015-2018 oraz poprzednim Powiatowym Programem Ochrony Środowiska opracowanym przez Zarząd Powiatu. Zarówno cele jak i plan działań są zgodne z zapisami Programu Ochrony Środowiska Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2011 – 2014  z uwzględnieniem perspektywy na lata 2015-2018.

Uwag do powyższego projektu uchwały nie zgłoszono.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Olecku
w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Oleckiego na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020”. Projekt uchwały został skierowany pod obrady Komisji Stałych Rady Powiatu w Olecku – projekt uchwały  w załączeniu – zał. nr 5 do protokołu.

Ad. 6

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie wytycznych do projektu budżetu Powiatu Oleckiego na 2014 rok i projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleckiego.

Poinformowała, że powiatowe jednostki organizacyjne oraz Wydziały Starostwa Powiatowego w Olecku zobowiązane są do przekazania opracowanych materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2014 wraz z częścią opisową oraz materiałów planistycznych do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Zarządowi Powiatu w terminie do 30 września 2013 roku.

Uwag do powyższego projektu uchwały nie zgłoszono.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 podjął uchwałę w sprawie wytycznych do projektu budżetu Powiatu Oleckiego na 2014 rok i projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleckiego – uchwała Nr 175/2013 w załączeniu – zał. nr 6 do protokołu.

Ad. 7

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego na lata 2013-2023.

Poinformowała, że w stosunku do przyjętej Uchwały Nr XXXII/219/2013 Rady Powiatu w Olecku
z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego na lata 2013-2021,  w załącznikach do tej uchwały dokonano następujących zmian:

W załączniku Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2023”

Dochody ogółem – zwiększenie o kwotę 145.061,89 zł,

Dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 104.255,89 zł,

Dochody majątkowe – zwiększenie o kwotę 40.806,00 zł.

Wydatki ogółem – zwiększenie o kwotę 145.061,89 zł,

Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 211.740,89 zł,

Wydatki majątkowe – zmniejszenie o kwotę 66.679,00 zł.

Planowany deficyt budżetu powiatu pozostaje na niezmienionym poziomie i wynosi 651.660,46 zł.

Planowana łączna kwota długu powiatu na koniec 2013 wyniesie 17.130.000,00 zł, a procentowe zadłużenie powiatu do dochodów ogółem 37,69%. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań wynosi 14,67%, a dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy wynosi 5,38%.

W załączniku Nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2015”

Wprowadzono zmiany w realizowanych przedsięwzięciach, z tego:

realizacja projektu „Myślimy o przyszłości” zmniejszenie w kwocie 5.149,33 zł,

realizacja projektu„Kompleksowe wsparcie procesu doskonalenia nauczycieli w powiecie oleckim” zmniejszenie w kwocie 1.657,00 zł.

Uwag do powyższego projektu uchwały nie zgłoszono.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 przyjął projekt uchwały Rady Powiatu  w Olecku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego na lata 2013-2023. Projekt uchwały został przekazany pod obrady Komisji Stałych Rady Powiatu
w Olecku – projekt uchwały  w załączeniu – zał. nr 6 do protokołu.

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2013, które przedstawiają się następująco:

Dochody

Zwiększenie (per saldo) planu dochodów budżetu powiatu w kwocie 145.061,89 zł, z tego:

Zwiększenia w kwocie 146.718,89 zł.

Rozdział 85201

- dotacji z powiatu zgorzeleckiego i kętrzyńskiego na dzieci umieszczone w Domu im. Janusza Korczaka w Olecku w kwocie 99.355,15 zł,

- dochody z Gminy Olecko i Kowale Oleckie na pokrycie 10% wydatków ponoszonych na utrzymanie dzieci w Domu im. Janusza Korczaka pochodzących z terenu danej gminy w kwocie 3.899,68 zł,

Rozdział 85204

- dochody z Gminy Olecko na pokrycie 10% wydatków ponoszonych na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych pochodzących z terenu danej gminy w kwocie    858,06 zł,

Rozdział 85324

- dotacji w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” na likwidację barier architektonicznych w Liceum Ogólnokształcącym w kwocie 40.806,00 zł,

- Rozdział 85395

- dotacji na realizację projektu „Myślimy o przyszłości” w kwocie 1.800,00 zł,

Zmniejszenia w kwocie   1.657,00 zł,

Rozdział 80146

- dotacji na realizację projektu „Kompleksowe wsparcie procesu doskonalenia nauczycieli w powiecie oleckim” w kwocie 1.657,00 zł,

Wydatki

Zwiększenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie 145.061,89 zł, z  tego:

Zwiększenia w kwocie  417.051,89 zł.

Rozdział 75405

- planu wydatków na wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów legalizacji i kalibracji laserowych mierników prędkości     w kwocie 1.000,00 zł,

Rozdział 80102

- planu wydatków na dotacje dla szkół i placówek niepublicznych w kwocie 66.227 zł,

Rozdział 80105

- planu wydatków na dotacje dla szkół i placówek niepublicznych w kwocie 175.269 zł,

Rozdział 80111

- planu wydatków na dotacje dla szkół i placówek niepublicznych w kwocie 4.778 zł,

Rozdział 80120

- planu wydatków na usługi związane z konserwacją platformy schodowej dla niepełnosprawnych
w Liceum Ogólnokształcącym w kwocie 1.722 zł,

Rozdział 85111

- planu wydatków na remont tarasu przy szpitalu przy ul. Gołdapskiej 1 w kwocie 61.000 zł,

Rozdział 85201

- planu wydatków na bieżące funkcjonowanie Domu im. Janusza Korczaka w kwocie 103.254,83 zł,

Rozdział 85204

- planu wydatków na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 858,06 zł,

Rozdział 85406

- planu wydatków na dotacje dla szkół i placówek niepublicznych w kwocie 2.943 zł,

Zmniejszenia w kwocie 271.990,00  zł.

Rozdział 80120

- planu wydatków na dotacje dla szkół i placówek niepublicznych w kwocie 49.752 zł,

- planu wydatków inwestycyjnych w Liceum Ogólnokształcącym na likwidację barier architektonicznych w kwocie 3.179 zł i zakup i montaż pieca c.o. w kwocie 500 zł,

Rozdział 80130

- planu wydatków na dotacje dla szkół i placówek niepublicznych w kwocie 10.503 zł,

Rozdział 80134

- planu wydatków na dotacje dla szkół i placówek niepublicznych w kwocie 124.831 zł,

Rozdział 80146

- planu wydatków na realizację projektu „Kompleksowe wsparcie procesu doskonalenia nauczycieli
w powiecie oleckim” w kwocie 1.657,00 zł,

Rozdział 80195

- planu wydatków na zakup usług pozostałych w Starostwie Powiatowym w kwocie 13.830,96 zł,

- planu wydatków na realizację projektu „Myślimy o przyszłości” w kwocie 5.149,33 zł,

Rozdział 85111

- planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przystosowanie pomieszczeń pracowni fizykoterapii
i kinezyterapii na ośrodek dziennej rehabilitacji w szpitalu przy ul. Gołdapskiej 1” w kwocie 61.000 zł,

Rozdział 85204

- planu wydatków na dotacje dla powiatu suwalskiego w związku z osiągnięciem pełnoletności przez wychowanka przebywającego na terenie powiatu suwalskiego w kwocie 1.587,71 zł,

Deficyt budżetu pozostaje na niezmienionym poziomie i wynosi 651.660,46 zł.

Uwag do powyższego projektu uchwały nie zgłoszono.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 przyjął projekt uchwały Rady Powiatu  w Olecku
w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2013. Projekt uchwały został przekazany pod obrady Komisji Stałych Rady Powiatu w Olecku – projekt uchwały  w załączeniu – zał. nr 7 do protokołu.

Ad. 7 i 8

Skarbnik Powiatu przedstawiła następujące projekty uchwał Rady Powiatu w Olecku:

- Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Wieliczki.

Skarbnik Powiatu poinformowała, że Gmina Wieliczki wyraziła chęć przejęcia drogi powiatowej Nr 1840N Jelitki – Kleszczewo – Puchówka na mienie Gminy. Wójt Gminy Wieliczki zwrócił się z prośbą do Zarządu Powiatu o przekazanie dokumentacji na budowę drogi na odcinku Kleszczewo – Puchówka, gdyż planuje  w roku 2013 złożyć wniosek
o dofinansowanie do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Uwag do powyższego projektu uchwały nie zgłoszono.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Olecku
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Wieliczki. Projekt uchwały został przekazany pod obrady Komisji Stałych Rady Powiatu w Olecku – projekt uchwały  w załączeniu – zał. nr 8 do protokołu.

- Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego
w 2014r. w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój (Edycja 2014) „Budowa drogi Nr 1840N Jelitki-Kleszczewo-Puchówka na odcinku Kleszczewo-Puchówka”.

Poinformowała, że Wójt Gminy Wieliczki pismem z dnia 04 września 2013 roku wystąpił do Zarządu Powiatu  z inicjatywą przejęcia drogi powiatowej Nr 1840N Jelitki – Kleszczewo – Puchówka na odcinku Kleszczewo – Puchówka, długości 2,160 km. Wójt Gminy planuje
w roku 2013 złożyć wniosek o dofinansowanie budowy w/w drogi w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój (Edycja 2014), w związku z powyższym prosi o współfinansowanie inwestycji w roku 2014.

Uwag do powyższego projektu uchwały nie zgłoszono.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Olecku
w sprawie przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego w 2014r. w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój (Edycja 2014). Projekt uchwały został przekazany pod obrady Komisji Stałych Rady Powiatu w Olecku – projekt uchwały  w załączeniu – zał. nr 9 do protokołu.

- Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego
w 2014r. w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój (Edycja 2014) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1857N droga wojewódzka nr 655 Orłowo-Wronki-Połom-Straduny (droga krajowa nr 65) etap III – przez wieś Wronki na odcinku od km 9+100,00 do km 10+420,00”.

Uwag do powyższego projektu uchwały nie zgłoszono.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Olecku
w sprawie przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego w 2014r. w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój (Edycja 2014). Projekt uchwały został przekazany pod obrady Komisji Stałych Rady Powiatu w Olecku – projekt uchwały  w załączeniu – zał. nr 10 do protokołu.

- Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego
w 2014r. w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój (Edycja 2014) „Budowa drogi powiatowej
Nr 1907N Kijewo-Chełchy- droga krajowa nr 16 w miejscowości Babki Gąseckie”.

Poinformowała, że Powiat Olecki w roku 2014 planuje wykonanie inwestycji pn. „Budowa drogi powiatowej Nr 1907N Kijewo – Chełchy – droga krajowa nr 16 w miejscowości Babki Gąseckie” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój (Edycja 2014) i przy współfinansowaniu Gminy Olecko.

Uwag do powyższego projektu uchwały nie zgłoszono.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Olecku
w sprawie przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego w 2014r. w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój (Edycja 2014). Projekt uchwały został przekazany pod obrady Komisji Stałych Rady Powiatu w Olecku – projekt uchwały  w załączeniu – zał. nr 11 do protokołu.

- Starosta zapoznał Zarząd z pismem Wójta Gminy Wieliczki znak: G.II.7234.38.2013
z 04.09.2013r. w sprawie propozycji przekazania na mienie gminy odcinka drogi powiatowej Nr 1840N Jelitki-Kleszczewo-Puchówka na odcinku Kleszczewo-Puchówka, długości 2,160 km – pismo w załączeniu – zał. nr 12 do protokołu.

Wójt poinformował, że wyraża zgodę na przejęcie przedmiotowego odcinka na mienie gminy. Jednocześnie zaproponował, aby początek przebiegu proponowanego do przejęcia odcinka drogi zlokalizowany był w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminną
nr 142005N Niedźwiedzkie-Kleszczewo. Wójt zwraca się również z prośbą o przekazanie dokumentacji technicznej na przebudowę odcinka drogi o długości 1,484 km, ponieważ zamierza składać wniosek o dofinansowanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

- Wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku z 27.08.2013r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 1840N Jelitki-Kleszczewo-Puchówka na odcinku Kleszczewo-Puchówka długości 2160m oraz bezpłatnego przekazania w/w mienia powiatu na mienie gminy Wieliczki – pismo w załączeniu – zał. 
nr 13 do protokołu.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 podjął uchwałę w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Wieliczki.

- Wniosek Wydziału Komunikacji i Transportu w/m w sprawie pozbawienia drogi powiatowej nr 1840N  Jelitki – Kleszczewo – Puchówka na odcinku Kleszczewo – Puchówka o długości 2160 m. dotychczasowej kategorii drogi powiatowej i zaliczenia  jej  do kategorii drogi gminnej

Wydział poinformował, że organem właściwym do pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii jest organ właściwy do zaliczenia do odpowiedniej kategorii. Pozbawienie drogi jej kategorii dokonuje się w trybie właściwym do zaliczenia drogi do odpowiedniej kategorii. Pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii, z wyjątkiem przypadku wyłączenia drogi z użytkowania jest możliwe jedynie w sytuacji jednoczesnego zaliczenia tej drogi do nowej kategorii. Pozbawienie i zaliczenie nie może być dokonane później niż do końca trzeciego kwartału danego roku z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia roku następnego. Zgodnie
z  art. 10 ust. 1, 2 i 3 w związku z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku   o drogach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 260, poz. 843), pozbawienie kategorii dróg powiatowych następuje w drodze uchwały rady powiatu w porozumieniu z zarządem województwa, po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin, na obszarze, których przebiega droga, oraz zarządów sąsiednich powiatów, a w miastach na prawach powiatu- opinii prezydentów miast. Pozyskano opinie Wójta Gminy Wieliczki oraz opinie Zarządów Powiatów: ełckiego, gołdapskiego, giżyckiego i suwalskiego. W celu wydania przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego stosownego porozumienia przekazano opinie wójta oraz zarządów powiatów sąsiednich.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Olecku
w sprawie pozbawienia drogi powiatowej nr 1840N Jelitki-Kleszczewo-Puchówka
na odcinku Kleszczewo-Puchówka o długości 2160m kategorii drogi powiatowej. Projekt uchwały został skierowany pod obrady Komisji Stałych Rady Powiatu w Olecku – projekt uchwały wraz z wnioskiem wydziału  w załączeniu – zał. nr 14 do protokołu.

Dyrektor PZD poinformował, że w mieście Olecko wszystkie zadania dotyczące przebudowy chodników są wykonane. Chodnik na ul. Gdańskiej zostanie zakończony do końca tygodnia tj.  do 13.09.2013r., ponadto będzie ok. 5-6% z kwoty podstawowej robót dodatkowych.

Członek Zarządu Marek Dobrzyń zwrócił się z prośbą do Dyrektora PZD
o „przedłożenie” chodnika przy Szkole Podstawowej w Wieliczkach przy skrzyżowaniu przed  przystankiem, gdyż chodnik w tym miejscu pozapadał się.

Członek Zarządu Marian Świerszcz powiedział, że wjeżdżając od strony miasta Olecko w kierunku ulicy Słowackiego na zakręcie przy studzience w asfalcie powstała dziura i asfalt wisi w powietrzu.

Dyrektor PZD zobowiązał się do realizacji w/w napraw.

- Starosta zapoznał Zarząd z pismem kierowanym do Burmistrza Miasta Olecka będącym odpowiedzią na wniosek Radnego Rady Miejskiej w Olecku Pana Wojciecha Leonarczyk  w sprawie budowy progu zwalniającego na przejściu dla pieszych przy ul. Kościuszki w Olecku (przy wjeździe do szkoły podstawowej). Orientacyjny koszt budowy progu z kostki granitowej łącznie z oznakowaniem to kwota 11 tys. zł – pismo w załączeniu – zał. nr 15 do protokołu.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku  opuścił obrady Zarządu.

Ad. 8

Na posiedzenie Zarządu przybyła Naczelnik Wydziału Architektury Budownictwa w/m.

- Starosta przedstawił wniosek Wydziału Architektury i Budownictwa w/m dotyczący złego stanu technicznego elementów konstrukcyjnych tarasu prowadzącego do wejścia głównego Szpitala Powiatowego w Olecku przy ul. Gołdapskiej 1 oraz pomieszczeń szpitalnych znajdujących się bezpośrednio pod nim – wniosek w załączeniu – zał. nr 16 do protokołu.

Z notatki służbowej spisanej w dniu 03.09.2013r. przez pracowników Wydziału Architektury i Budownictwa w/m w obecności Pana Mirosława Łaskowskiego po dokonaniu przeglądu oraz wykonaniu zdjęć aparatem cyfrowym stwierdzono: „w chwili obecnej stan techniczny konstrukcji tarasu znacznie się pogorszył, opady atmosferyczne powodują ciągłe zalewanie pomieszczeń poczekalni laboratorium analitycznego, powodując uszkodzenia tynku oraz elementów konstrukcyjnych (korozja konstrukcji żelbetowej, rozwijająca się pleśń i grzyb), brak należytej izolacji przeciwwodnej tarasu stwarza zagrożenie dla konstrukcji po której odbywa się ruch pacjentów w kierunku wejścia głównego do szpitala. W celu uniknięcia dalszego pogorszenia stanu technicznego budynku oraz uniknięcia awarii budowlanej należy wykonać roboty budowlane zgodnie z kosztorysem, który opiewa na kwotę 60.339,34 zł brutto.

Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa poinformowała, że przedmiotowe zadanie to jest spadek po pierwotnej inwestycji. Zadanie to nie było wykonywane ani remontowane przez Zakład Ogólnobudowlany Stanisław Morusiewicz – Wieliczki.

Wicestarosta zapytał czy przy obecnej pogodzie nie będzie problemu z wykonaniem prac?

Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa powiedziała, że w takiej sytuacji należy jak najszybciej przystąpić do remontu i zakończyć przed zbliżającym się sezonem zimowym.

Wicestarosta zapytał jaki jest okres gwarancji?

Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa odpowiedziała, że gwarancja obejmuje okres 36 miesięcy.

Więcej pytań nie zgłoszono.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 wyraził zgodę na wykonanie robót budowlanych wycenionych na kwotę 60.339,34 zł brutto zgodnie z wykonanym kosztorysem.

Naczelnik Wydziału Architektury Budownictwa w/m opuściła obrady Zarządu.

- Wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku znak: OF.O.0714.2.10.2013 z 02.09.2013r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej
w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego powiatu oleckiego z zakresu pomocy społecznej, którego przedmiotem jest prowadzenie domu pomocy społecznej w Olecku dla osób przewlekle psychicznie chorych.

Dyrektor PCPR poinformowała, że uchwałą Nr 174/2013 Zarządu Powiatu z dnia 20 sierpnia 2013r. ogłoszony został konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, którego przedmiotem jest prowadzenie domu pomocy społecznej w Olecku dla osób przewlekle psychicznie chorych. Zgodnie z art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ administracji publicznej ogłaszający konkurs ofert powołuje komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert. W skład komisji powołanej przez organ jednostki samorządu terytorialnego wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego tej jednostki.  W jej pracach mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy. Mając na uwadze art. 15 ust. 2d
w/w ustawy ogłoszony został nabór na członków komisji będących przedstawicielami organizacji pozarządowych lub innych uprawnionych podmiotów. Podmioty te do dnia 30.08.2013r. mogły zgłaszać swoich kandydatów na członków komisji. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła jednak żadna oferta, w związku z czym, zgodnie z art. 15 ust. 2da ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ administracji publicznej, komisja konkursowa może działać bez udziału jej przedstawicieli.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego powiatu oleckiego z zakresu pomocy społecznej – uchwała Nr 177/2013 wraz z wnioskiem jednostki  w załączeniu – zał. nr 17 do protokołu.

Skład komisji przedstawia się następująco:

Kazimierz Iwanowski – Wicestarosta Olecki – Przewodniczący Komisji,

Marek Dobrzyń – Członek Zarządu Powiatu w Olecku;

Wiesława Szymczyk – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku.

- Wniosek Wydziału Edukacji dotyczący przeprowadzenia konsultacji społecznych
z organizacjami pozarządowymi z terenu powiatu oleckiego i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu Uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Wydział poinformował, że przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie nakładają obowiązek konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami zrównanymi projektów katów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej. Konsultacje społeczne w/w projektu uchwały zostaną przeprowadzone od 19 września 2013r. do 12 października2013r.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi z terenu powiatu oleckiego i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu Uchwały Rady Powiatu
w Olecku w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków
o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej – uchwała Nr 177/2013 wraz
z wnioskiem wydziału w załączeniu – zał. nr 18 do protokołu.

- Wniosek Wydziału Edukacji dotyczący przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Powiatu Oleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014 oraz projektu uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie przyjęcia w/w Programu.

Wydział poinformował, ze konsultacje przeprowadzone zostały zgodnie z uchwałą Nr 166/2013 Zarządu Powiatu w Olecku z 29.07.2013r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi z terenu powiatu oleckiego (…) projektu uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Powiatu Oleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014. Od 07.08.2013r. do 30.08.2013r. trwały konsultacje z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami zrównanymi z powiatu oleckiego. Ich celem było zebranie opinii na temat Programu współpracy. W procesie konsultacji wpłynęły uwagi na formularzu zgłaszania uwag i opinii dotyczących projektu w/w uchwały Rady Powiatu w Olecku. Opracowany program współpracy Powiatu Oleckiego z organizacjami pozarządowymi (…) na rok 2014 określa cele, zasady i formy współpracy, zadania priorytetowe, sposób realizacji programu i planowane środki publiczne Powiatu na realizację zadań. Zawiera kryteria oceny realizacji programu, informacje o sposobie tworzenia i przebiegu konsultacji programu, sposób powoływania i zasady działania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert. Projekt programu był konsultowany z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność na rzecz mieszkańców powiatu oleckiego.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Olecku
w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Powiatu Oleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014. Projekt uchwały został przekazany pod obrady Komisji Stałych Rady Powiatu w Olecku – projekt uchwały wraz z wnioskiem wydziału
w załączeniu – zał. nr 19 do protokołu.

- Wniosek Wydziału Edukacji dotyczący przyjęcia projektów dwóch uchwał Rady Powiatu w Olecku w związku ze skargą złożoną przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego reprezentowanego przez radcę prawnego Bronisława Sudoł – projekty uchwały wraz z wnioskiem wydziału w załączeniu – zał. nr 20 do protokołu.

Wydział Edukacji poinformował, że 4 września 2013r. do Starostwa powiatowego w Olecku wpłynęły skargi Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie nie wyczerpania procedury przewidzianej w przepisach o związkach zawodowych przy opracowywaniu uchwał dotyczących art. 42 ust. 7 pkt 3. Zdaniem skarżącego tj. Wojewody W-M spotkanie ze związkami zawodowymi nie wyczerpało procedury przewidzianej w przepisach o związkach zawodowych, a w szczególności do braku odniesienia się organu powiatu w formie pisemnej do stanowiska związków zawodowych, co tym samym uniemożliwiono przedstawicielom związku zawodowego przedstawienia swojej opinii na posiedzeniu właściwej komisji Stałej Rady Powiatu w Olecku. W związku z zaistniałą sytuacją zasadne jest podjęcie uchwał uchylających oraz rozpoczęcie nowej procedury dotyczącej przyjęcia zaskarżonych uchwał.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 przyjął projekty uchwał Rady Powiatu w Olecku
w sprawach:

- uchylająca Uchwałę Rady Powiatu w Olecku Nr XXX/200/2013 z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach (zespołach szkół) i placówkach oświatowych oraz zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć;

- uchylająca Uchwałę Rady Powiatu w Olecku Nr XXX/201/2013 z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 – ustawy Karta Nauczyciela
tj. nauczycielom prowadzącym kształcenie w formie zaocznej, nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych;

Projekty uchwał zostały skierowane pod obrady Komisji Stałych Rady Powiatu w Olecku.

- Wniosek Wydziału Edukacji dotyczący przyznania dodatku do wynagrodzenia Dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego w Olecku w wysokości 597 zł brutto miesięcznie wraz z pochodnymi pracodawcy z tytułu zwiększenia obowiązków służbowych w zakresie realizacji projektu „RÓWNI NA STARCIE” – program rozwoju I LO – wniosek w załączeniu – zał. nr 21 do protokołu.

Wydział poinformował, że dodatek można przyznać na okres realizacji projektu tj. od 01.09.2013r. do 30.06.2015r. Dodatek do wynagrodzenia został przewidziany w budżecie projektu i zostanie w całości pokryty ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu operacyjnego Kapitał Ludzki.

Do zakresu obowiązków Dyrektora w ramach projektu będzie należało:

- zarządzanie nadrzędne projektem,

- sprawozdawczość przed Organem Prowadzącym i Instytucją Pośredniczącą,

- nadzór nad projektem w zakresie merytorycznej i finansowej realizacji,

- nadzór nad przeprowadzaniem postępowań przetargowych wynikających z realizacji projektu i przestrzeganiem PZP,

- zarządzanie dostawami i usługami,

- podpisywanie dokumentacji projektowej,

- udział w spotkaniach kadry i przyjmowanie sprawozdań z dotychczasowej realizacji projektu,

- przyjmowanie rekomendacji dot. przyszłych działań projektu,

- podejmowanie strategicznych decyzji,

- kierowanie uwag i opinii w sprawach związanych z realizacją projektu do Kadry Zarządzającej,

- podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących zawierania, rozwiązywania i wypowiadania umów,

- opiniowanie zmian do umowy o dofinansowanie,

- zatwierdzanie wniosków o płatność i ewaluacji projektu,

- rozstrzyganie sporów.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 wyraził zgodę na przyznanie dodatku do wynagrodzenia Dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego w Olecku w wysokości 597 zł brutto miesięcznie w zakresie realizacji projektu „RÓWNI NA STARCIE” – program rozwoju I LO.

- Wniosek Wydziału Edukacji dotyczący przyznania dodatku do wynagrodzenia Dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olecku w wysokości 2.431 zł brutto miesięcznie wraz z pochodnymi pracodawcy z tytułu zwiększenia obowiązków służbowych w zakresie realizacji projektu „Kompleksowe wsparcie procesu doskonalenia nauczycieli w powiecie oleckim” – wniosek w załączeniu – zał. nr 22 do protokołu.

Wydział poinformował, że dodatek można przyznać na okres realizacji projektu tj. od 02.09.2013r. do 30.06.2015r. Dodatek do wynagrodzenia został przewidziany w budżecie projektu i zostanie w całości pokryty ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, działanie 3.5. Programy kompleksowego wspomagania szkół oraz przedszkoli, podporządkowane potrzebom w/w podmiotów w obszarach wymagających szczególnego wsparcia.

Do zakresu obowiązków Dyrektora jako Powiatowego Koordynatora Projektu będzie należało:

- realizacja projektu w zakresie merytorycznym zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym, budżetem i harmonogramem,

- realizacja Powiatowego Programu Wspomagania szkól i przedszkoli w powiecie oleckim,

- nadzór nad całością prac związanych z realizacją projektu i ich jakością oraz koordynacja pracy personelu projektu,

- przygotowanie strategii rekrutacji uczestników projektu,

- prowadzenie spotkań Kadry Zarządzającej,

- zorganizowanie w powiecie systemu sieci odpowiadających na potrzeby szkól i przedszkoli,

- prowadzenie spotkań informacyjnych NT. projektu, w tym prowadzenie promocji projektu,

- reprezentowanie projektu na zewnątrz i kontakt z mediami,

- rozliczanie czasu pracy kadry merytorycznej i prowadzonej przez nich dokumentacji,

- pełnienie funkcji Przewodniczącej Komisji Rekrutacyjnej,

- sprawowanie nadzoru nad realizacją form wsparcia, w tym szkoleń i warsztatów z projektu,

- przestrzeganie w zespole i podczas realizowanych działań zasady równości płci zgodnie z wymaganiami PO KL,

- wykonywania innych zadań wynikających z potrzeby prawidłowego zrealizowania projektu i umowy o dofinansowanie projektu,

- udział w czynnościach kontrolnych związanych z projektem, w tym po jego zakończeniu.

Skarbnik Powiatu powiedział, że na w/w projekt nie ma jeszcze podpisanej stosownej umowy.

Na posiedzenie Zarządu przybyła Pani Halina Bogdańska – pracownik Wydziału Edukacji (…) w/m.

Wicestarosta powiedział, że nie ma jeszcze podpisanej umowy na realizację
w/w projektu, więc dlaczego Wydział występuje o dodatek dla Dyrektora?

Pracownik Wydziału Edukacji (…) poinformowała, że projekt jest już zatwierdzony
i zakończono negocjacje. Realizacja projektu rozpocznie się zgodnie z planem tj. od 2.09.2013r. W chwili obecnej nie będziemy ponosić żadnych kwestii finansowych, natomiast okres kwalifikowania wydatków jest od dnia ogłoszenia konkursu. To, że mamy zatwierdzony projekt i jego budżet obliguje nas do realizacji projektu a umowa to jest już tylko formalność.

Skarbnik Powiatu zapytała czy po podpisaniu stosownej umowy zostanie przyznany dodatek dla Dyrektora od 01.09.2013r.?

Pracownik Wydziału Edukacji (…) odpowiedziała, że nie jest pewna czy uzyska to akceptację Władzy Pośredniczącej.

W związku z powyższym Zarząd w wyniku głosowania za-5 wyraził zgodę na przyznanie dodatku do wynagrodzenia Dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Oleckuw wysokości 2.431 zł brutto miesięcznie w zakresie realizacji projektu „Kompleksowe wsparcie procesu doskonalenia nauczycieli w powiecie oleckim” od momentu podpisania stosownej umowy.

Pani Halina Bogdańska – pracownik Wydziału Edukacji (…) w/m opuściła obrady Zarządu.

- Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku znak: ZSLiZ/1053/2013 z 04.09.2013r. w sprawie wyrażenia opinii na temat powierzenia od 1 września 2013r. obowiązków Wicedyrektora ZSLiZ Panu Przemysławowi Michniewicz, Kierownika szkolenia praktycznego Pani Urszuli Nartowicz, Kierownika warsztatów Pani Barbarze Taraszkiewicz oraz Kierownika internatu Pani Marcie Wodzińskiej-Nowel – wniosek w załączeniu – zał. nr 23 do protokołu.

Wskazani nauczyciele spełniają wymagania jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowiska kierownicze w szkole zgodnie z art. 9 rozporządzenia MEN z 27.10.2009r.
w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436).

Wydział Edukacji zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy o systemie oświaty oraz § 15 ust.2 rozporządzenia MEN z 21.05.2001r. w sprawie ramowych statutów (…) Dz. U. z 2007r.
Nr 35, poz. 222 z późn. zm. Dyrektor może tworzyć dodatkowo stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze za zgodą organu prowadzącego.

Zarząd wyraził pozytywną opinię co do powierzenia obowiązków w/w osobom.

- Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku znak: ZSLiZ/1013/2013 z 29.08.2013r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli dla których ZSLiZ nie jest podstawowym miejscem pracy:

Gołembiewski  Jerzy (uczyłby przedmiotów zawodowych w szkole policealnej- technik bhp oraz
w liceum ogólnokształcącym prowadziłby przysposobienie obronne w ramach realizowanej innowacji pedagogicznej pn. policyjno-pożarnicza w klasie I LO. Łączny wymiar godzin 5,31/18),

Jegliński Tomasz (uczyłby przedmiotów zawodowych w szkole policealnej kształcącej w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia. Zajęcia są realizowane w trakcie zjazdów weekendowych. Prowadziłby również zajęcia w klasach liceum profilowanego o profilu ekonomiczno-administracyjnym pod nazwą edukacja policyjno-pożarnicza, która jest wdrożona w obu typach szkół. W ramach
1 godziny zajęć wychowania fizycznego na prośbę uczniów prowadziłby zajęcia z taktyk i technik interwencyjnych tzw. Zajęcie z samoobrony. Łaczny wymiar godzin 15,39/18),

Kaszuba Marcin (uczyłby języka angielskiego w szkołach dla młodzieży w wymiarze 9,00/18),

Krasowska Katarzyna (prowadziłaby przedmiot zapasy i magazynowanie w technikum kształcącym w zawodzie technik logistyk w wymiarze 6,00/18),

Kondracka Agnieszka (prowadziłaby zajęcia w szkole policealnej z zakresu prawa pracy
w wymiarze 10,47/18),

Marciniak Marian Andrzej (uczyłby przedmiotów zawodowych w technikum kształcącym
w zawodzie technik drogownictwa w ogólnym wymiarze zajęć 3,56/18),

Urbanowicz Ewa (prowadziłaby zajęcia z podstaw psychologii w klasie IV technikum kształcącym w zawodzie technik organizacji usług gastronomicznych oraz relacje interpersonalne, komunikacja asertywna, kompetencje społeczne w liceum profilowanym o profilu ekonomiczno-administracyjnym realizującym innowację pedagogiczną pn. public relations i komunikacja interpersonalna. Łączny wymiar godzin dydaktycznych 1,61/18) dodatkowo Pani Urbanowicz powierzono by obowiązki psychologa szkolnego w wymiarze 0,5 etatu),

Ołdak Kamil (prowadziłby zajęcia w szkole policealnej z zakresu obsługi środków technicznych stosowanych w rolnictwie oraz dobierania i konserwacji maszyn i pojazdów w gospodarstwie. Łączny wymiar godzin 5,94/19),

Rejterada Wojciech (prowadziłby zajęcia w klasach liceum profilowanego o profilu ekonomiczno-administracyjnym oraz w liceum ogólnokształcącym realizującym innowację pedagogiczną
pn. Edukacja policyjno-pożarnicza. Łaczny wymiar godzin 7,67/19),

Słomkowski Wojciech (prowadziłby zajęcia z języka angielskiego w wymiarze 13,00/18),

Stypułkowska Dorota (prowadziłaby zajęcia w szkole policealnej w zawodzie technik masażysta
w wymiarze 16,01/18),

Taraszkiewicz Paulina (prowadziłaby w ramach wychowania fizycznego zajęcia z zumby – innowacja pedagogiczna w wymiarze 0,83/18),

Topolska Katarzyna (prowadziłaby zajęcia: określenie wpływu psychofizycznych i społecznych aspektów procesu pracy na organizm człowieka oraz Kompetencje personalne i społeczne w wymiarze 1,56/18) – wniosek w załączeniu – zał. nr 24 do protokołu.

Wydział Edukacji pozytywnie zaopiniował w/w wniosek.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 wyraził zgodę na zatrudnienie w/w nauczycieli dla których ZSLiZ nie jest podstawowym miejscem pracy zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZSLiZ.

- Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku znak: ZSLiZ/1027/2013 z 30.08.2013r. w sprawie zatrudnienia nauczyciela dla którego ZSLiZ nie jest podstawowym miejscem pracy Pani Sylwii Ferenc.

Dyrektor poinformowała, że Pani Sylwia Ferenc uczyłaby przedmiotów zawodowych
w szkole policealnej kształcącej w zawodzie technik masażysta oraz prowadziłaby zajęcia realizowane  w ramach innowacji pedagogicznej pn. WSPAniałe hotelarstwo elementy odnowy biologicznej i SPA w technikum kształcącym w zawodzie technik hotelarstwa. Łączny wymiar godzin 8,89/18 – wniosek w załączeniu – zał. nr 25 do protokołu.

Wydział Edukacji pozytywnie zaopiniował w/w wniosek.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 wyraził zgodę na zatrudnienie w/w nauczyciela dla których ZSLiZ nie jest podstawowym miejscem pracy zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZSLiZ.

- Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku znak: ZSLiZ/1015/2013 z 29.08.2013r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli nieposiadających kwalifikacji pedagogicznych:

Tadeusz Frydrych (prowadziłby zajęcia „Edukacja wojskowa” w zawodzie logistyk w ramach innowacji pedagogicznej w wymiarze 8,00/18),

Krzysztof Karniej (prowadziłby przedmioty zawodowe w technikum kształcącym w zawodzie technik logistyk w wymiarze 25,00/21),

Konrad Rajmund Szydło (prowadziłby przedmioty zawodowe w technikum kształcącym
w zawodzie geodeta w wymiarze 25,67/18) na rok szkolny 2013/2014 – wniosek w załączeniu – zał. nr 26 do protokołu.

Wydział Edukacji pozytywnie zaopiniował w/w wniosek.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 wyraził zgodę na zatrudnienie w/w nauczycieli nieposiadających kwalifikacji pedagogicznych zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZSLiZ.

- Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku znak: ZSLiZ/1028/2013 z 30.08.2013r. w sprawie zatrudnienia nauczyciela nieposiadającego kwalifikacji pedagogicznych Pani Sylwii Ferenc.

Wydział Edukacji pozytywnie zaopiniował w/w wniosek. Poinformował, że zgodnie
z dołączoną dokumentacją w sprawie innowacji pedagogicznych termin realizacji to lata 2013/2014 i 2014/2015 na które Zarząd Powiatu w Olecku wyraził zgodę na posiedzeniu
w dniu 14.02.2013r.

Dyrektor poinformowała, że Pani Sylwia Ferenc uczyłaby przedmiotów zawodowych
w szkole policealnej kształcącej w zawodzie technik masażysta oraz prowadziłaby zajęcia realizowane w ramach innowacji pedagogicznej pn. WSPAniałe hotelarstwo elementy odnowy biologicznej i SPA w technikum kształcącym w zawodzie technik hotelarstwa. Łączny wymiar godzin 8,89/18. W szkole policealnej zajęcia są realizowane w trakcie zjazdów weekendowych – wniosek w załączeniu – zał. nr 27 do protokołu.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 wyraził zgodę na zatrudnienie w/w nauczyciela nieposiadających kwalifikacji pedagogicznych zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZSLiZ.

- Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku znak: ZSLiZ/1014/2013 z 29.08.2013r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli emerytów:

Tadeusz Frydrych (prowadziłby zajęcia „Edukacja wojskowa” w zawodzie technik logistyk
w ramach innowacji pedagogicznej w wymiarze 8,00/18)

Irena Drażba (prowadziłaby zajęcia z następujących jednostek modułowych:Z3.04 wykonywanie nawierzchni dróg i ulic, Z2.03 dobieranie maszyn i urządzeń do robót ziemnych w oddziale kształcącym w zawodzie technik drogownictwa w wymiarze 7,11/18) – wniosek w załączeniu – zał. nr 28 do protokołu.

Wydział Edukacji pozytywnie zaopiniował w/w wniosek.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 wyraził zgodę na zatrudnienie w/w nauczycieli emerytów zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZSLiZ.

- Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku znak: ZSLiZ/1065/2013 z 04.09.2013r. w sprawie wygaśnięcia kierunku kształcenia w Szkole Policealnej Nr 1 w zawodzie technik pożarnictwa.

Dyrektor poinformował, że słuchacze Szkoły Policealnej Nr 1 kształcący się w zawodzie technik pożarnictwa semestr III zrezygnowali z nauki, w związku z powyższym kształcenie we wskazanym kierunku nie będzie kontynuowane – wniosek w załączeniu – zał. nr 29 do protokołu.

Wydział Edukacji pozytywnie zaopiniował w/w wniosek.

W związku z powyższym Zarząd w wyniku głosowania za-5 podjął uchwałę w sprawie likwidacji w ramach Szkoły Policealnej Nr 1 przy Zespole Szkół Licealnych
i Zawodowych w Olecku, ul. Gołdapska 29 kierunku kształcenia w zawodzie – technik pożarnictwa.

- Wniosek Wydziału Edukacji dotyczący przyznania dodatku funkcyjnego Pani Marzannie Pojawie-Grajewskiej Dyrektorowi ZSLiZ w Olecku obowiązującego
od 1 września 2013 r. do 31 grudnia 2013r. – wniosek w załączeniu – zał. nr 30 do protokołu.

Wydział poinformował, że zgodnie z § 13 Uchwały Nr IX/54/2011 Rady Powiatu w Olecku
z 29 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość stawek dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe zasady ich przyznawania, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych oraz opiekuńczo-wychowawczych, prowadzonych przez Powiat Olecki, nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo inne stanowisko kierownicze przewidziane
w statucie szkoły, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości kwotowej określonej w/w regulaminem, na każdy miesiąc roku budżetowego. Dodatek przyznaje się z zachowaniem następujących zasad: dyrektorowi szkoły liczącej 24 i więcej oddziałów – w wysokości
od 45 % do 70 % (1 223 zł – 1902 zł).

Dodatek funkcyjny dyrektorowi przyznaje się za warunki organizacyjne – między innymi liczbę oddziałów, liczbę budynków w zarządzie danej szkoły/placówki, liczbę stanowisk kierowniczych oraz złożoności organizacyjnej szkoły/placówki.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 przyznał dodatek funkcyjny Pani Marzannie Pojawie-Grajewskiej Dyrektorowi ZSLiZ w Olecku w wysokości 1.300 zł.

- Wniosek dotyczący przyznania Nagrody Starosty Oleckiego „Perła Powiatu Oleckiego” za wybitne osiągnięcia sportowe: Angelice Rejterada i Oskarowi Kowalewskiemu uczniom I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego
w Olecku – wniosek w załączeniu – zał. nr 31 do protokołu.

Wydział Edukacji poinformował, że Uchwała Nr XXIX/177/2009 Rady Powiatu w Olecku
z 27 sierpnia 2009r. w sprawie utworzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w szkołach, dla których Organem Prowadzącym jest Powiat Olecki w formie przyznania Nagród Starosty Oleckiego „Perła Powiatu Oleckiego” określa zasady przyznawania tej nagrody uczniom z podległych szkół. Nagroda za wybitne osiągnięcia sportowe, artystyczne i inne w dziedzinach sztuki i kultury, może być przyznana uczniom, którzy spełniają łącznie następujące kryteria: wykazują się aktywnością
i zaangażowaniem w życie szkoły lub społeczności lokalnej; uzyskali miejsca I-III
w turniejach, olimpiadach, konkursach artystycznych lub zawodach sportowych 
lub innych dziedzinach, co najmniej na szczeblu ogólnopolskim lub międzynarodowym; wyróżniają się innymi cennymi osiągnięciami, które można udokumentować.

W wyniku przeprowadzonej analizy formalnej złożonej dokumentacji stwierdzono, że przedstawione przez Wiceprezesa Instruktora Oleckiej Szkoły Sztuk Walki KARATE KYOKUSHIN oba wnioski są zgodne z regulaminem i spełniają wymagania zawarte
w załączniku do wyżej cytowanej uchwały. Zgodnie z zapisem rozdziału IV pkt 6 i pkt 7 w/w Programu – nagrody przyznaje Starosta Olecki w oparciu o propozycje i opinie Zarządu Powiatu. Rozstrzygnięcia Starosty w sprawie nagród są ostateczne i nieodwołalne. 
W budżecie Powiatu na 2013 rok zabezpieczono na ten cel środki finansowe w wysokości 6.000,00 zł.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 przyznał Nagrodę Starosty „Perła Powiatu Oleckiego” za wybitne osiągnięcia sportowe Angelice Rejterada uczennicy I LO w Olecku
w wysokości 2.000 zł.

- Wniosek Wydziału Edukacji dotyczący przyjęcia porozumienia na realizację zadania w sprawie dofinansowania zakupu i/lub wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkól lub placówek dla których organem prowadzącym jest Powiat Olecki – wniosek w załączeniu – zał. nr 32 do protokołu.

Wydział poinformował, że w Zespole Szkół Technicznych w Olecku przyznano godziny na indywidualne nauczanie niewidomemu uczniowi Technikum Nr 2 (kierunek technik informatyk) poczynając od 1 września 2013r. do 30 czerwca 2017r. – do końca cyklu kształcenia.

Zarząd wyraził zgodę na zawarcie porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej
w sprawie dofinansowania zakupu lub wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla niewidomego ucznia. Na podstawie zawartego porozumienia dla szkoły do której uczęszcza uczeń niewidomy tj. ZST w Olekcku zostaną przekazane środki finansowe w wysokości 10.023,75 zł w formie dotacji celowej na zakup podręczników szkolnych.

- Pismo Komendanta Powiatowego Policji w Olecku znak: F-7751/2013 z 03.09.2013r.
w sprawie wsparcia finansowego Komendy w kwocie 1.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów legalizacji i kalibracji laserowych mierników prędkości oraz
o przekazanie w formie darowizny dwóch zestawów komputerowych – wniosek wraz
z projektem uchwały w załączeniu – zał. nr 33 do protokołu.

Zarząd w wyniku głosowania za-3, wstrzymało się -2 przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji w Olecku. Projekt uchwały został przekazany pod obrady Komisji Stałych Rady Powiatu w Olecku.

- Wniosek Pana Daniela Górskiego zam. Golubki z 02.09.2013r.  w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy działki rolnej oznaczonej nr geod. 154/5 o pow. 7,1976 ha położonej w obrębie Golubki – wniosek w załączeniu – zał. nr 34 do protokołu.

Wydział Geodezji i Nieruchomości poinformował, że Pan Górski dzierżawi powyższą nieruchomość na podstawie umowy dzierżawy zawartej z ZSLiZ w Olecku. W związku z tym, że firma „Greek Inwestment”, która na powyższej działce chce wybudować farmę fotowoltaiczną złożyła wniosek o rozpoczęcie dzierżawy od października 2014r. Wydział zaproponował przedłużenie umowy dzierżawy z Panem Górskim do dnia 30.09.2014r.

W związku z powyższym Zarząd w wyniku głosowania za-5 wyraził zgodę na przedłużenie umowy dzierżawy z Panem Górskim do 30.09.2014r. zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji i Nieruchomości.

- Wniosek Pana Jarosława Słomskiego zam. Oleckoz 24.07.2013r. w sprawie zakupu garażu znajdującego się na działce oznaczonej nr geod. 120/23 położonej w obrębie Olecko 2 miasta Olecko będącej w zarządzie ZSLiZ w Olecku – wniosek w załączeniu – zał. nr 34 do protokołu.

Dyrektor ZSLiZ w Olecku pismem znak: ZSLiZ/942/2013 z dnia 22.08.2013r. poinformowała, że nie wyraża zgody na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości, gdyż na działce znajduje się garaż, który jest potrzebny szkole w celu jej prawidłowego funkcjonowania.

W związku z powyższym Wydział Geodezji i Nieruchomości w/m zaproponował pozostawienie w/w nieruchomości w zarządzie ZSLiZ.

Zarząd nie wyraził zgody na sprzedaż garażu znajdującego się na działce oznaczonej
nr geod. 120/23 położonej w obrębie Olecko 2 miasta Olecko będącej w zarządzie ZSLiZ w Olecku zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZSLiZ.

- Starosta zapoznał Zarząd z pismem Burmistrza Olecka znak: GKO.7021.8.6.2013
z 09.09.2013r. będące odpowiedzią na wystąpienie w sprawie współfinansowania
w roku 2014 zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi powiatowej Nr 1907N Kijewo-Chełchy – dr. kraj. nr 65 w m. Babki Gąseckie” – pismo w załączeniu – zał. nr 35 do protokołu.

- Starosta zapoznał Zarząd z pismem Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych
i Autostrad w Olsztynie znak: GDDKiA-O/OL-D-7kwch-05-051-91/2013
z 23.08.2013r. będące odpowiedzią na wystąpienie w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniach z obwodnicą Olecka – wniosek
w  załączeniu – zał. nr 36 do protokołu.

Z pisma wynika, że na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 655 na którym odnotowano najwięcej zdarzeń drogowych, ustawione zostanie dodatkowe oznakowanie. Na wlocie podporządkowanym od strony Olecka wykonane będą równoległe od siebie poziome pasy, które przy dojeździe do skrzyżowania  dadzą efekt „wibracji”. Ponadto znak ostrzegawczy A-7 z tabliczką „stop100m” zostanie wykonany na tle fluorescencyjnym. Zmiany w organizacji ruchu zostaną wprowadzone do końca bieżącego roku.

- Starosta zapoznał Zarząd z uchwałą Nr RIO.VIII-0120-401/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z 13.08.2013r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu w Olecku informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2013r. – w załączeniu – zał. nr 37 do protokołu.

- Wniosek Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Częstochowskiej Cichy
z 02.09.2013r. w sprawie dofinansowania zakupu drzew ozdobnych w celu urządzenia terenów zielonych. Nasadzony zastanie szpaler tui żywopłotowej. Koszt zakupu 100 sadzonek tiu szmaragd to kwota ok. 600 zł – wniosek  w załączeniu – zał. nr 38 do protokołu.

Zarząd wyraził zgodę na dofinansowanie w wysokości 600 zł zakupu drzew ozdobnych
ze środków budżetu powiatu przeznaczonych na ochronę środowiska.

- Wniosek Sołtysa wsi Szczecinki z 22.08.2013r. w sprawie dofinansowania zakupu drzew i krzewów ozdobnych w celu zasadzenia wokół boiska wiejskiego i posesji OSP Szczecinki.  Nasadzony zastanie szpaler tui żywopłotowej. Koszt zakupu 100 sadzonek tiu szmaragd to kwota ok. 600 zł – wniosek  w załączeniu – zał. nr 39 do protokołu.

Zarząd wyraził zgodę na dofinansowanie w wysokości 600 zł zakupu drzew ozdobnych
ze środków budżetu powiatu przeznaczonych na ochronę środowiska.

- Starosta zapoznał Zarząd z ofertą Grupy Nowy Szpital Sp. z o.o. w Szczecinie
w sprawie propozycji nawiązania współpracy wraz z korzyściami związanymi
z przystąpieniem do Grupy Nowy Szpital –  w załączeniu – zał. nr 40 do protokołu.

- Starosta zapoznał Zarząd z wystąpieniem Prezesa Szpitala Giżyckiego Sp. z o.o.
z 19.08.2013r. w sprawie realizacji projektu i zmiany szpitala w Giżycku
na „najlepszy szpital” –  w załączeniu – zał. nr 41 do protokołu.

Ad. 9

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

Ad. 10

Zarząd w wyniku głosowania za-5 przyjął protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu
z 20 sierpnia 2013r.

Przewodniczący zamknął obrady.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Karina Anna Bielawska

Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym

Starostwa Powiatowego w Olecku

Starosta Olecki

Andrzej Stanisław Kisiel

Członkowie Zarządu:

- Kazimierz Iwanowski

- Marek Dobrzyń

- Krzysztof Locman

- Marian Świerszcz